
Technická specifikace

Název akce: **III/27951 Košík – křiž III/27953**

Místo realizace: **komunikace III/27951 Košík – křiž III/27953**

Staničení: **od 3,839 km – 5,445 km, délka úseku 1,610 km**



**Popis současného stavu:**

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu obce Košík. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, příčné i podélné nerovnosti.

**Základní popis akce:**

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/27951

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

**Technologie opravy:**

Bude provedeno frézování do hl. 4cm, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka, vyrovnávací vrstvy ACO 16+ a obrusné vrstvy ACO11 v tl. 50mm, zalití spár asfaltovou zálivkou, stržení krajnic, pročištění příkopů, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl 100 mm, zajištění a realizace DIO. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Na propustku číslo 1 bude proveden odkop a odláždění lomovým kamenem do betonu na vtoku a výtoku. Bude provedeno pročištění potrubí

Na propustku číslo 2 bude provedeno pročištění potrubí, sanace čel a odláždění lomovým kamenem do betonu na vtoku a výtoku

Na propustku číslo 3 bude provedena celková rekonstrukce spočívající ve vybourání stávajícího propustku a výstavby nového propustku dle rozpočtu.

Číslování propustků je v souladu se staničením od obce Košík.

Bude provedena kompletní výměna SDZ

VDZ bude provedeno v barvě a plastu.

**Záruční doba: 36 měsíců**

**Termín realizace:** rok 2026 (6. týdnů od předání staveniště)

**Přílohy:** Položkový rozpočet

## Fotodokumentace





**Kontakty :**

Vedoucí oblasti KH: Kraochvíl Vladimír [vladimir.kratochvil@ksus.cz](mailto:vladimir.kratochvil@ksus.cz) 725 561 303

Provozní cestmistr: Michal Veselý [michal.vesely@ksus.cz](mailto:michal.vesely@ksus.cz) 702 233566

Správní cestmistr : Ilona Novotná [ilona.novotná@ksus.cz](mailto:ilona.novotná@ksus.cz) 724 162747

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Michal Veselý