ID003 Správa a ověřování identit a řízení přístupů

Technický popis požadovaného řešení

Obsah

1	ÚČEL DOKUMENTU	3

2	SHRNUTÍ PROJEKTU ZADAVATELE	4

2.1	Nástroj pro správu identit a oprávnění	5

3	POŽADAVKY NA IDENTITY MANAGEMENT	6

3.1	Systémové požadavky	7

3.2	Licenční požadavky	7

3.3	Technické požadavky	8

3.4	Připojení koncových systémů	16

4	ROZSAH DODÁVKY – Přesné zadání pro implementaci	23

4.1	Analýza IDM	23

4.2	Instalace IDM	23

4.3	Napojení IDM	23

4.4	IDM životní cyklus identit	24

4.5	Testování	26

4.6	Migrace	26

4.7	Školení	26

# ÚČEL DOKUMENTU

Tento dokument obsahuje technickou specifikaci řešení a autorizačních požadavků na systém Identity Management (dále uváděné také jako IDM) - pro správu běžných uživatelů.

Dokument je přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky „ID003 Správa a ověřování identit a řízení přístupů“ a obsahuje seznámení s konceptem požadovaného řešení, základní popis poptávaného řešení a závazné požadavky pro všechny potenciální uchazeče o zajištění realizace zakázky.

Součástí této technické části dokumentace je id003-TS-Katalog_pozadavku_fin, která obsahuje seznam dalších povinných požadavků na řešení. Pokud uchazeč nesplní všechny požadavky uvedené v této tabulce a zároveň požadavky v tomto dokumentu, bude nabídka shledána jako nevyhovující a nabídka takového uchazeče bude vyřazena z VZ.

Z obsahu samotného popisu musí být zřejmé, zda jsou stanovené funkční požadavky naplněny.

Tabulku požadavků musí uchazeč pouze doplnit o informaci, zda jeho řešení dané požadavky splňuje (ANO/NE) spolu s případným popisem způsobu naplnění požadavku. Zároveň je Uchazeč povinen zachovat veškerý obsah, který mu nepřísluší měnit, zachovat formát a podobu tabulky, včetně formátu excelovského souboru.

Pokud uchazeč u požadavku uvede, že jeho řešení požadavek splňuje, rozumí se tím, že bude požadavek naplněn v rámci dodávky, tedy součástí dodávky budou veškeré licence, vývojové/implementační práce, případně jiné části dodávky potřebné k naplnění tohoto požadavku. To se netýká požadavků umožňujících budoucí rozvoj řešení, které nejsou součástí požadované dodávky. U takových požadavků jen Uchazeč potvrzuje, že jeho nabízené řešení umožňuje konkrétní rozvoj dle požadavku, a to bez zásadních změn nabízeného řešení.

# SHRNUTÍ PROJEKTU ZADAVATELE

Zadavatel patří počtem zaměstnanců k významným zaměstnavatelům. Správa a provoz informačních systémů, je činnost velmi náročná a zodpovědná. Pro eliminaci rizik spojených s manuální činností při správě životního cyklu identit je nutné využívat takové prostředky, které zautomatizují jednotlivé činnosti, podpoří kontrolní a auditní úkony a budou pomáhat efektivně řídit a propagovat změny v organizačních a kompetenčních oblastech.

Zadavatel se dlouhodobě zaměřuje na integraci a centralizaci svých informačních systémů s cílem zvýšit efektivitu jejich provozu a vzájemné kooperace. Tento přístup přináší významné přínosy v oblasti správy informačních a komunikačních technologií, avšak současně zvyšuje riziko kybernetických hrozeb. S rostoucí mírou propojení systémů se zvyšuje nejen synergický efekt, ale také celková zranitelnost vůči kybernetickým útokům. Aby mohl zadavatel efektivně čelit těmto hrozbám, je nezbytné neustále implementovat komplexní organizační a technická opatření zaměřená na eliminaci rizik souvisejících s kybernetickou bezpečností.

Jedním z klíčových problémů v současném provozu informačních systémů zadavatele je absence centrálního přehledu o uživatelských účtech napříč jednotlivými systémy, včetně jejich oprávnění. Správa elektronických identit probíhá primárně prostřednictvím Active Directory nebo přímo v jednotlivých informačních systémech, což vede k neefektivnímu řízení přístupových oprávnění a vyšším nárokům na lidské zdroje. Procesy spojené s přidělováním a správným oprávněním nejsou jednotně řízené, což komplikuje nejen jejich auditovatelnost, ale i celkové zabezpečení přístupových mechanismů.

## Nástroj pro správu identit a oprávnění

Po instalaci nástroje pro správu identit a oprávnění (IDM) bude existovat centrální bod udržující přehled o přístupech všech uživatelů do všech informačních systémů bez ohledu na to, zda je technicky možné informační systém na IDM napojit či nikoliv. Systém IDM by tak měl být napojen na Active Directory, kde by měl spravovat všechny uživatelské účty a jejich členství ve skupinách. Dále by měl být systém IDM napojen na jednotlivé informační systémy NPI, kde by měl být schopen řídit oprávnění jednotlivých uživatelů. V případě, kdy nebude technicky možné napojit systém IDM na některý informační systém, bude vytvořen tzv. „virtuální end-point“, kdy bude systém IDM pouze zaznamenávat přidělená oprávnění a předávat tyto informace správcům příslušných systémů pro ruční zpracování v rámci daných systémů.

Jednotlivé systémy lze z pohledu připravenosti a použitých technologií rozdělit do několika kategorií:

- Systémy, které splňují technologické požadavky a jsou po stránce strukturální a technické připraveny k napojení na systém IDM. Bohužel tato skupina systémů je velmi malá a tyto systémy jsou zařazeny do první sady systémů, které budou napojeny v první vlně nasazení systému IDM.

- Systémy, které splňují technologické požadavky a jsou po stránce strukturální připraveny k napojení na systém IDM, ale po stránce technické je nelze připojit. Tyto systému bude nutné nejdříve upravit tak, aby bylo možné systém IDM napojit.

- Systémy, které splňují technologické požadavky a nejsou po stránce strukturální připraveny k napojení na systém IDM a po stránce technické je nelze připojit. Tyto systému bude nutné nejdříve upravit tak, aby jejich struktura vyhovovala standardním bezpečnostním požadavkům a aby je bylo možné na systém IDM napojit.

- Systémy, které nesplňují technologické ani strukturální požadavky a nelze je žádným způsobem napojit na systém IDM. Jedná se o staré systémy, kde jejich stáří v některých případech přesahuje 20 let a u těchto systémů bude muset před napojením do systému IDM předcházet analýza s následným vývojem a přechodem na nejnovější technologie a standardy tak, aby i tyto systémy bylo možné do IDM napojit.

# POŽADAVKY NA IDENTITY MANAGEMENT

Technická specifikace v kapitole 3 níže popisuje požadavky, které jsou kladeny na informační systém Identity Managementu (správa autorizací, označované také jako IDM). Tyto požadavky musí nabízený IDM systém plnit, byť tyto požadavky nejsou aktuálně součástí dodávky a nebudou tedy implementovány v rámci této veřejné zakázky. Požadavky uvedené v kapitole 6 níže jsou požadavky, které budou součástí implementace v rámci této veřejné zakázky.

Hlavními cíli implementace systému IDM tak jsou:

- Analýza interních a externích subjektů, resp. přístupových oprávnění subjektů.

- Analýza životního cyklu identit v organizaci.

- Implementace systémového nástroje pro řízení životního cyklu identit, řízení a kontroly přístupů k jednotlivým aktivům, rekonciliace a reportování.

- Napojení zdroje identit (HR) na systém IDM.

- Definice základních business rolí určujících přístupová práva k vybraným informačním systémům.

- Definice workflow schvalovacích procesů, určující jednoznačnou zodpovědnost za konkrétní přístupová oprávnění.

- Postupné napojení informačních systémů na IDM (online přímo či nepřímo).

- Řešení musí kromě online řízení oprávnění a identit do připojených aplikací podporovat i tzv. offline řízení oprávnění a identit na základě manuálního potvrzení akce odpovědnou osobou nebo na základě informací získaných z exportu aplikace.

Obecný popis přínosů po zavedení IDM:

- Nepopíratelná odpovědnost – jednoznačná identifikace uživatele oproti identitě.

- Správa přístupů a oprávnění do všech prostředků zákazníka (IS, koncové systémy, systémy atd.).

- Správa identit a uživatelů přistupujících k systémům a prostředkům Zadavatele.

- Správa přidělování oprávnění uživatelům.

- Evidence všech rolí oprávnění (aplikačních rolí) všech koncových systémů a identit, jejich uživatelů včetně přidělených oprávnění.

- Omezení vlivu lidského faktoru a automatizace procesů spojených s nástupy, změnami pozic a výstupy zaměstnanců a externích pracovníků.

- Zavedení schvalovacích procesů do řízení života identit, přidělování oprávnění i samotného zavádění do koncových systémů.

- Naplnění podmínky zákona o kybernetické bezpečnosti.

- Centralizace správy uživatelů napříč IT systémy.

- Úspora práce administrátorů zvýšením automatizace.

- Reporting aktuálního stavu uživatelských účtů a zpětný audit.

- Časově omezené přidělování přístupů a ukončování uživatelů.

- Zavedení business rolí ve vazbě na procesní analýzu.

- Omezení chyb na vstupu informací o uživatelích.

- Eliminace manuálních zásahů a eliminace chyb obsluhy.

- Automatizované řízení přidělování oprávnění od schválení až po zavedení do koncového systému.

- Logování a monitorování veškerých změn oprávnění, včetně exportu logů mimo dosah administrátorů IDM.

- Nastavení parametrů na kvalitu hesla a vynucení kontroly kvality hesla

## Systémové požadavky

- Podpora operačního systému Windows nebo Unix/Linux.

- Jediné úložiště dat (repository), a to relační databázi MS SQL / Oracle / PostgreSQL.

- Podpora skriptovacího jazyka.

- Podpora přístupu pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS s podporou technologie RSA a ECC.

- Podpora kódování UTF-8 i UTF-16.

- Podpora Single sign on s možností konfigurace využívaného protokolu.

- Schopnost pracovat v režimu vysoké dostupnosti za pomoci více uzlů IDM (např. automatické spuštění úlohy na dostupném uzlu IDM)

- Možnost volat jakoukoliv datovou operaci, která je dosažitelná z webového rozhraní pomocí API (např. založení uživatele, tvorba rolí, správa organizační struktury apod.).

- Podpora rozvoje pomocí skriptovacích jazyků.

- Export/Import konfigurace IDM nástroje v minimálně v těchto uvedených formátech: XML, JSON a YAML.

## Licenční požadavky

Zadavatel požaduje, aby počet licencí byl bez omezení ve všech těchto aspektech:

- Neomezené počty instancí produktu

- Počet uživatelů

- Neomezené počty koncových systémů

- Neomezené počty konektorů,

- Neomezené počty procesorových jader, velikost paměti a jiných hardwarových, softwarových či aplikačních parametrů.

Součástí dodávky je i předání kompletních zdrojových kódů implementovaných funkcionalit.

Zadavatel požaduje možnost připojení budoucích nových koncových systémů a vložení jejich přístupových rolí a logiky do systému IDM bez dodatečných licenčních nákladů.

Dodavatel se zaručuje, že v dodávce jsou zahrnuty licence třetích stran a používání díla jako celku nevyžaduje žádné další dodatečné náklady.

Dodavatel se zaručuje, že při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů dodavatel.

Licence opravňuje Zadavatele k tomu, aby:

- Bez omezení využíval dílo v rámci své podnikatelské činnosti

- Pořídil si neomezený počet kopií díla pro vlastní potřebu

Sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval dílo v souladu se svými potřebami.

## Technické požadavky

### Obecné požadavky na uživatelské rozhraní v IDM

Nabízené řešení musí splňovat následující požadavky:

- Kompletní lokalizace do českého jazyka v uživatelské úrovni, administrační prostředí je povoleno i v jazyce anglickém;

- Webové rozhraní pro administrátory i pro koncové uživatele;

- Vyhledávání libovolného obsahu v agendách podle libovolného atributu;

- Možnost grafického přizpůsobení korporátní identitě (rozhraní je možné upravovat dle potřeb Zadavatele).

- Responsivní design.

- Rozlišení minimálně 1280 x 768 a vyšší.

### Autoritativní zdroje dat

Nabízené řešení musí být schopno se napojit na autoritativní zdroje dat, které mohou obsahovat:

- Zdroj pro komunity: interní uživatelé, externí uživatelé, zákazníci apod.

- Možnosti napojení: CSV import, LDAP, Active Directory, přímý přístup do DB, webové služby

### Active Directory

Nabízené řešení musí být schopno spolupracovat s Active Directory. Mezi základní parametry AD patří:

- Multidoménová a multiforestová struktura

- Možnosti napojení: LDAPS, PowerShell, ADSI, .NET, vše v zabezpečených variantách.

### Autorizační model v IDM

- Autorizační model musí být založen na RBAC (Role-Based Access Control) a musí umožňovat nastavit, k jaké části uživatelského rozhraní IDM a k jakým objektům v IDM mají uživatelé přístup až do úrovně atributů.

- Autorizace v IDM se neliší od ostatních koncových systémů (dále označované jako KS). Oprávnění k jednotlivým objektům a částem v IDM budou definovány v aplikačních/business rolích.

### Autentizace v IDM

- Operace související s autentizací jsou vždy zaznamenávány do auditního logu IDM.

- IDM umožní hesla uživatele zabezpečovat symetrickou šifrou nebo hashem dle globální konfigurace.

- IDM podporuje vedení historie hesel uživatelů, v případě jejich změny přes IDM. Nově zadávaná hesla jsou kontrolována proti historii.

- Podpora autentizace proti AD pomocí SSO.

- Podpora automatického přihlášení (SSO) pomocí protokolu Kerberos oproti AD nebo LDAP.

### Delegace a zastupování

Nabízené řešení musí podporovat delegace a zastupování:

- Na definovanou dobu (od-do) nastavit zástupce pro všechny požadavky, které budou v době od-do směrované na schvalovatele; zastupování musí být aditivní – původní schvalovatel musí být stále schopen požadavek schválit stejně, jako kdyby zástup nebyl nastaven.

- Po definovanou dobu nastavit plnou zastupitelnost na zvoleného uživatele.

- Možnost nastavení delegace i na již rozpracované požadavky.

### Rozhraní pro integraci

Nabízené řešení musí poskytovat rozhraní pro integraci a splňovat následující požadavky:

- Za pomoci Web service API (SOAP/WSDL) nebo REST API číst, nebo zapisovat všechna data a volat operace nad objekty v IDM.

- Volat ekvivalent jakékoli funkcionality, která je dosažitelná z webového rozhraní (možnost volání jen některých funkcí jádra IDM je pro tyto potřeby nedostatečná).

Rozhraní musí splňovat následující parametry:

- Umožňovat bezpečný přenos dat mezi IDM a rozhraním koncového systému (např. SSL/TLS, pro AD Kerberos nebo NTLM2).

- IDM se k rozhraní koncového systému musí autentikovat dedikovaným technickým uživatelem.

- Poskytovat aplikační rozhraní (WS SOAP, REST, Java API, PowerShell apod.) nebo rozhraní datového úložiště (LDAP, DB procedury, DB tabulka) a zároveň nabízet návratové kódy při zpracování operace.

### Požadavky na integraci

Konektor pro Active Directory musí podporovat NTLM2 nebo Kerberos či další.

#### Defaultní konektory

Součástí nabízeného IDM systému musí být připojení minimálně k následujícím typům koncových systémů pomocí konfigurace:

- Active Directory (ADSI, .NET)

- Podpora Powershell

- LDAP

- Databáze

Připojení k těmto typům systémů musí být konfigurovatelné, nesmí se jednat o vývoj nebo využití komponenty třetí strany.

#### Podpora konektorů do koncových systémů

Nabízené řešení musí podporovat vytváření a vývoj vlastních konektorů.

Jedná se minimálně o:

- Připojení k různorodým webovým službám a využití jejich metod

- Připojení k různým typům a strukturám databází a čtení a zápis dat

### Synchronizace a rekonciliace

Nabízené řešení musí podporovat:

- Synchronizace změn v reálném čase s odolností proti výpadkům informačních systémů - vestavěná podpora opakování propagace změn v případě neúspěchu.

- Obousměrná synchronizace dat jak z IDM do koncového systému (např. uživatele a jejich atributy), tak z koncového systému do IDM (např. role v konkrétním koncovém systému).

- Mapování atributů mezi koncovými systémy na základě pravidel/vzorců.

- Práce s komplexními (tabulky) či binárními atributy uživatele - certifikáty, fotografie, autentizační tokeny

- Rekonciliace účtů – pravidelná automatická kontrola stavu účtů na koncových systémech s autoritativním vypořádáním nesouladu.

- Rekonciliace účtů – zaznamenání stavu účtu vzhledem k ne/existenci vlastníka v IDM.

- Rekonciliace oprávnění - pravidelná automatická kontrola stavu oprávnění na koncových systémech oproti stavu chtěnému a náprava (notifikace, zápis do logů, výmaz nadbytečných oprávnění apod.).

- Nastavení pravidel pro párování mezi identitou a účtem (například e-mail identity na login účtu) skrze všechny koncové systémy.

### E-mailové notifikace

Procesy notifikací a správa procesů musí být nastaveny v souladu s GDPR.

Nabízené řešení musí podporovat:

- Možnost definice šablon e-mailů s podporou vícejazyčnosti a HTML

- Podpora skriptovacího jazyka s možností čerpání dat z repozitáře

- Možnost konfigurace parametrů odesílání zpráv (SMTP server apod.)

- Odesílání SMS zpráv pomocí SMS brány Zadavatele

- Zvolit si v nastavení více odesílacích SMTP serverů.

- Vkládat hypertextové odkazy na konkrétní záznamy

#### Notifikované akce

Nabízené řešení musí podporovat notifikaci minimálně následujících akcí:

- vytvoření, změna, smazání identity,

- přiřazení a odebrání role,

- výzva k akci,

- zakázání a povolení uživatele,

- přejmenování uživatele,

- požadavek na schválení role,

- libovolné akce ve workflow.

### Delegování správy

- Nabízené řešení musí podporovat delegovanou správu.

- Delegovaní správci musí mít administrátorská práva nad zvolenými komunitami,

nad skupinami uživatelů nebo obecně nad definovanými objekty IDM – účelem je umožnit lokálnímu administrátorovi správu nad uživateli patřícími do samostatného podřízeného celku (ať už z pohledu interního, tak externího - například dodavatelské účty).

### Workflow

Nabízené řešení musí podporovat tvorbu workflow a u nich umožnit:

- Administrátor IDM musí vytvářet nové definice workflow a modifikovat stávající, pro které se používají nejčastěji základní typy procesů:

  - Procesy monitorování – systém zjišťuje stavy záznamů, atributů a při splnění podmínky nastartuje proces s upozorněním e-mailem.

  - Řízení toku záznamů (např.: schvalovací workflow pro business role, kde business roli reprezentuje záznam v systému) – systém automaticky přiděluje úkoly zodpovědným lidem, jak je postupně záznam zpracováván.

- Spouštění workflow uživatelem.

- Všechny workflow mohou spouštět aplikační funkce systému nad zpracovávanými záznamy.

- Workflow dále umožňuje:

  - neomezený počet schvalovacích kroků,

  - neomezený počet schvalovatelů,

  - schválení typu „jeden z X“ a typu „všichni musí schválit“,

  - paralelní schvalování a step-by-step schvalování,

  - definici schvalovatelů na základě jejich členství v roli, funkci nebo v organizační struktuře,

  - automatické schválení na základě hodnoty atributů,

  - automatické schválení na základě pracovního místa, funkce nebo zařazení v organizaci.

- Notifikovat schvalovatele e-mailem nebo pomocí SMS.

- Zobrazit schvalovatelům přehled svých úloh.

- Úlohu schválit či zamítnout včetně uvedení zdůvodnění.

- Administrátor IDM musí být schopen pracovat se všemi úlohami (pro řešení nestandardních situací).

- Možnost definovat podmíněné kroky (například přiřadit všechny aplikační role až po změně úvodního hesla).

### Rekonciliace

Nabízené řešení musí podporovat rekonciliace a u nich umožnit definovat pro každý připojený systém zvlášť:

- plánované (automaticky spouštěné) rekonciliace a rekonciliace na vyžádání,

- nastavit plán rekonciliací,

- definovat seznam rekonciliovaných objektů,

- definovat typ rekonciliovaných objektů,

- nastavit korelační pravidla,

- podporovat rekonciliaci všech typů objektů (uživatele, role, org. strukturu),

- logovat a reportovat stav výsledku rekonciliace,

- nastavit spuštění akce na základě výsledku rekonciliace (např. spuštění workflow),

- podporu pro objekty v koncovém systému typu uživatel, skupina, role a organizace.

#### Online a offline rekonciliace

Nabízené řešení musí kromě online řízení oprávnění a identit do připojených koncových systémů podporovat i tzv. offline řízení oprávnění a identit na základě manuálního potvrzení akce odpovědnou osobou nebo na základě informací získaných z exportu koncového systému.

#### Hromadné akce

Nabízené řešení musí nabízet spouštění hromadných akcí, např. hromadné přiřazení rolí uživatelům, kteří vyhovují podmínkám, hromadné schvalování přidělených úkolů atp. Každá změna hromadné akce musí být auditovaná.

### Reporting

Nabízené řešení musí nabízet možnost exportovat minimálně do těchto následujících formátů: CSV, HTML.

#### Audit report

Nabízené řešení musí podporovat generování auditního reportu o všech aktivitách v IDM:

- Kompletní přehled změn provedených nad identitou – například synchronizace atributů, přidělení role včetně časového omezení, změn atd.

- Kompletní přehled změn provedených nad libovolnými entitami - role, organizace, definice politik a konfigurací.

- Záznam o přihlášení (úspěšném i neúspěšném) uživatele do webového rozhraní IDM.

#### Uživatelské reporty

Nabízené řešení musí podporovat generování reportů o stavu objektů v IDM:

- Minimálně informace o tom, jaké mají identity přiřazené role a účty v koncových systémech.

- Možnost nastavit filtr pro výběr identit (např. identity patřící do zvolené organizace).

#### Report o rekonciliacích

Nabízené řešení musí podporovat generování reportů o rekonciliacích:

- Přehled účtů v koncových systémech, které jsou známy IDM.

- Možnost identifikace účtů, ke kterým nebyl v IDM nalezen vlastník.

#### Další reporty

- Seznam uživatelů IDM

- Seznam rolí přidělených identitám v IDM

- Seznam přidělených koncových systémů (KS)

- Přehled statusů identit v IDM

- Historie změn nad identitou v IDM

- Historie změn nad identitami směrem do vybraného KS

- Historie změn nad rolemi v IDM

- Historie změn nad org. strukturou v IDM

- Přehled úloh v IDM a jejich status

- Přehled spuštěných workflow v IDM

- Přehled zprocesovaných workflow v IDM

- Přehled přihlášení identit do GUI

### Agendy a správa objektů

#### Uživatelé

Nabízené řešení musí podporovat:

- Administrační webové rozhraní pro správu uživatelů bez nutnosti instalovat dodatečný SW.

- Správu skrze integrační vrstvu, tzn. přebírání identit z autoritativních zdrojů.

- Evidence atributů identity.

- Zajištění unikátnosti identity.

- Umožnit přidělit jedné osobě jeden jediný účet (identitu) a to i v případě, že má tato osoba více zaměstnaneckých úvazků.

- Zplatnění/zneplatnění identity k určitému datu.

- Přiřazení koncových systémů, rolí či organizace k identitě.

- U koncových systémů evidence uživatelských jmen ve vazbě na identitu.

- Vyhledávání a filtrování podle libovolného (i uživatelsky definovaného) atributu.

##### Oddělení komunit

Nabízené řešení musí podporovat oddělené komunity uživatelů. Řešení musí nabízet možnost nastavit tato omezení:

- Konfigurovat přístupová práva určená pro jednu komunitu tak, že nelze přiřadit identitám v jiné komunitě koncové systémy komunity původní;

- Do organizační struktury určené jedné komunitě nelze přiřadit identity z jiné komunity;

- Delegovat správu konkrétní komunity jinému administrátorovi;

- Delegovat správu konkrétní organizační struktury jinému administrátorovi.

##### Koncoví uživatelé

Nabízené řešení musí podporovat minimálně:

- Přehled přiřazených koncových systémů;

- Přehled přiřazených oprávnění (aplikačních rolí) na koncových systémech (pokud je nakonfigurováno);

- Přehled přiřazení do org. struktury;

- Schvalování či zamítnutí vznesených požadavků;

- Spouštění reportů.

##### Definice rolí v IDM

Níže je uveden minimální seznam rolí, které musí být podporovány v rámci IDM nástroje:

- Administrátor IDM - Zasahuje do poloautomatických procesů, řeší výjimečné stavy, kontroluje reporting a flow identit, plně spravuje IDM. Může delegovat svá oprávnění a přidělovat oprávnění s granularitou až na jednotlivé funkce a objekty.

- Delegovaný administrátor, Delegovaný správce - Má administrátorská práva nad zvolenými komunitami, organizační strukturou, koncovými systémy, nad skupinami uživatelů nebo obecně nad definovanými objekty IDM. Účelem je umožnit delegovanému administrátorovi správu nad uživateli patřícími do samostatného podřízeného celku (ať už z pohledu interního, tak externího - například dodavatelské účty).

- Tvůrce business rolí - Má všechna nezbytná práva pro tvorbu a úpravu business rolí v IDM. Může do nich zařazovat jiné business role, aplikační role a/nebo koncové systémy.

- Přidělovatel rolí - Má všechna nezbytná práva pro přidělování business rolí a aplikačních rolí v IDM. Může identitám v IDM přidělovat business role, aplikační role a/nebo koncové systémy.

- Správce koncového systému - Má všechna nezbytná práva pro úpravu definic KS v IDM a jeho aplikačních rolí.

- Běžný uživatel - Běžný uživatel, který má práva prohlížet informace o své identitě a přidělených prostředcích v IDM.

#### Organizační struktura

Nabízené řešení musí podporovat:

- Administrační webové rozhraní pro správu stromové struktury;

- Správu skrze integrační vrstvu;

- Možnost vytváření libovolného počtu stromů organizačních struktur;

- Možnost vytváření nezávislých entit (pracovní pozice, funkční místa) ve stromě;

- Možnost definovat atributy entit ve stromě;

- Možnost přiřazovat entitám ve stromě jiné objekty, minimálně uživatele, role, organizace z jiných stromů, účty v koncových systémech;

- Možnost vizualizace entit pomocí stromové struktury;

- Entity ve stromě přiřazovat k libovolnému objektu, minimálně k roli a k identitě;

- Identita nebo role může být přiřazena ve více entitách stromu zároveň;

- Identita nebo role může být přiřazena ve více stromech zároveň;

- Identita může mít různé role v různých strukturách (nadřízený v jedné organizační struktuře může být v jiné struktuře podřízený apod.);

- Možnost nastavit časové období od-do pro přiřazení identity do stromové struktury; pokud časové období uplyne nebo ještě nenastalo, nesmí se přiřazení identity do stromu uplatnit.

#### Business role

Nabízené řešení musí podporovat:

- Administrační webové rozhraní pro správu business rolí.

- Správu skrze integrační vrstvu

- Evidenci business rolí, včetně popisných atributů.

- Business role musí být možné hierarchicky skládat

- Vazbu business rolí na uživatele obsaženého v jakékoliv komunitě či organizační struktuře, označující garanta business role. Tato vazba může být v kardinalitě 1:N ve smyslu hlavní garant, zástupce apod. Tato vazba je rozhodující ve workflow při přiřazování přístupů apod.

- Vazbu na koncové systémy přiřazené do business role v kardinalitě 1:N.

- Vazbu na konkrétní identitu (uživatele) v kardinalitě 1:N a možnost nastavení platnosti přiřazení od-do.

- Možnost nastavení platnosti business role od-do, pokud časové období uplyne nebo ještě nenastalo, nesmí se přiřazení business role uplatnit.

- Při vytváření nových business rolí upozornit na duplicitní definice rolí s jejich výčtem.

- Do business rolí přiřazovat jiné business role, aplikační role, resp. koncové systémy

- Podporovat definici pravidel business rolí včetně možnosti použít regulární výrazy.

- Správu efektivních práv v rámci tvorby nových business rolí.

#### Koncové systémy

Nabízené řešení musí podporovat:

- Administrační webové rozhraní pro správu koncových systému.

- Správu přes integrační vrstvu.

- Evidenci koncových systémů, včetně popisných atributů jejich funkce, umístění apod.

- Vazbu koncových systémů na uživatele obsaženého v jakékoliv komunitě, či organizační struktuře, označující garanta koncového systému. Tato vazba může být v kardinalitě 1:N ve smyslu hlavní garant, zástupce apod. Tato vazba je rozhodující ve workflow při vytváření business rolí, přiřazování přístupů apod.

- Vazbu na aplikační role přiřazené ke koncovému systému v kardinalitě 1:N.

- Vazbu na administrátora koncového systému, kterého může představovat uživatel obsažený v jakékoliv komunitě, či organizační struktuře. Tato vazba může být v kardinalitě 1:N ve smyslu hlavní administrátor, zástupce apod.

- Možnost nastavení stavu správy koncového systému na povoleno, či blokováno. Toto nastavení má přímý dopad na řízení přístupů ke koncovému systému.

#### Aplikační role

Nabízené řešení musí podporovat:

- Administrační webové rozhraní pro správu rolí (soubor oprávnění).

- Správu skrze integrační vrstvu.

- Roli je možné přiřazovat koncovým systémům.

- Možnost nastavení platnosti aplikační role s dopadem na řízení přístupů ke koncovému systému.

- Možnost nastavit další atributy přiřazení (např. dle lokality identity).

- Možnost dynamického výpočtu u schvalovací role.

- Role musí být možné hierarchicky skládat.

- Možnost systému nastavit pravidla pro vzájemně se vylučující role (tzv. SoD), musí umět reportovat a notifikovat konfliktní práva.

- Ochranu systému v případě pokusu o přiřazení konfliktní role - pokud dojde k pokusu o přiřazení role identitě, která již má jinou konfliktní roli, musí systém konflikt oznámit a vlastní přiřazení neprovede.

- Možnost recertifikace rolí - opakované spouštění schvalování.

## Připojení koncových systémů

Zadavatel v rámci implementace požaduje připojení koncových systémů a propagaci unikátní identity. Připojení koncových systémů a řízení identit lze rozdělit do několika následujících bodů:

### Plně automatické připojení

Plně automatické připojení ke koncovému systému splňuje tyto požadavky:

- IDM přebírá informace o identitách z autoritativního zdroje a vytváří uživatele v IDM.

- Na základě rozlišovacích atributů uživatele slučuje do jedné unikátní identity, kterou nadále takto propaguje.

- Na základě rozlišovacích atributů ji přiřazuje do komunit, organizačních struktur.

- Na základě rozlišovacích atributů ji přiřazuje do business rolí. Business role lze přiřazovat i ručně administrátorem, který má potřebná oprávnění.

- Na základě business rolí jsou unikátní identitě přiřazeny koncové systémy a aplikační role v koncových systémech.

- IDM automaticky skrze konektory provádí akce spojené se správou autorizace v koncových systémech.

- IDM automaticky skrze konektory provádí pravidelnou kontrolu stavu účtů na koncových systémech s autoritativním vypořádáním nesouladu.

### Read-only připojení

Read-only připojení ke koncovému systému splňuje tyto požadavky:

- IDM přebírá informace o identitách z autoritativního zdroje a vytváří uživatele v IDM.

- Na základě rozlišovacích atributů uživatele slučuje do jedné unikátní identity, kterou nadále takto propaguje.

- Na základě rozlišovacích atributů ji přiřazuje do komunit, organizačních struktur.

- Na základě rozlišovacích atributů ji přiřazuje do business rolí. Business role lze přiřazovat i ručně administrátorem, který má potřebná oprávnění.

- Na základě business rolí jsou unikátní identitě přiřazeny koncové systémy a aplikační role v koncových systémech.

- IDM neprovádí automaticky správu autorizace v koncových systémech, ale pomocí notifikace informuje administrátory koncových systémů o přidělení úkolu.

- IDM automaticky skrze konektory provádí pravidelnou kontrolu stavu účtů na koncových systémech s autoritativním vypořádáním nesouladu.

### Offline připojení

Offline připojení ke koncovému systému splňuje tyto požadavky:

- IDM přebírá informace o identitách z autoritativního zdroje a vytváří uživatele v IDM. Na základě rozlišovacích atributů uživatele slučuje do jedné unikátní identity, kterou nadále takto propaguje.

- Na základě rozlišovacích atributů ji přiřazuje do komunit, organizačních struktur.

- Na základě rozlišovacích atributů ji přiřazuje do business rolí. Business role lze přiřazovat i ručně administrátorem, který má potřebná oprávnění.

- Na základě business rolí jsou unikátní identitě přiřazeny koncové systémy a aplikační role v koncových systémech.

- IDM neprovádí automaticky správu autorizace v koncových systémech, ale pomocí notifikace informuje administrátory koncových systémů o přidělení úkolu.

- IDM neprovádí automaticky kontrolu stavu účtů na koncových systémech, ale pomocí webového rozhraní a v rámci workflow procesu umožňuje administrátorovi potvrzení splnění přiděleného úkolu.

### Ruční řízení a připojení

Ruční řízení a připojení ke koncovému systému splňuje tyto požadavky:

- Administrátor s patřičným oprávněním vytváří uživatele v IDM. Na základě rozlišovacích atributů uživatele IDM kontroluje, zda nedochází k duplicitním záznamům a vytváří unikátní identitu, kterou nadále takto propaguje.

- Administrátor s patřičným oprávněním přiřazuje identitu do komunit, organizačních struktur a IDM kontroluje, zda nedochází k porušování pravidel spojených s komunitami a organizačními strukturami.

- Administrátor s patřičným oprávněním přiřazuje identitu do business rolí a IDM provádí kontrolu, zda nedochází ke konfliktním přiřazením oprávnění.

- Administrátor nemůže přiřadit identitě přímo koncový systém a aplikační roli.

- Ke správě autorizace v koncových systémech je možno využít všechny výše popsané metody správy, jedná se tedy o:

  - Plně automatickou správu

  - Read-only správu

  - Offline správu

### Eskalace chyb a neplnění úkolů při správě autorizace v koncových systémech

Zadavatel požaduje konfigurovatelnou správu a eskalaci chyb při správě autorizace v koncových systémech.

IDM tak musí umožňovat nastavit tyto parametry:

- Pro plně automatické připojení

  - Počet opakování pokusů spojení s autoritativním zdrojem v určitém časovém intervalu.

  - Po vyčerpání všech určených neúspěšných pokusů vyvolání notifikace na administrátora IDM

  - Počet opakování pokusů spojení s koncovým systémem skrze konektory v určitém časovém intervalu.

  - Po vyčerpání všech určených neúspěšných pokusů vyvolání notifikace na garanta koncového systému a administrátora IDM.

  - V rámci notifikace přenos chybové zprávy obdržené při neúspěšném spojení a identifikaci akce, při které došlo k chybě.

- Pro Read-only připojení

  - Počet opakování pokusů spojení s autoritativním zdrojem v určitém časovém intervalu.

  - Po vyčerpání všech určených neúspěšných pokusů vyvolání notifikace na administrátora IDM

  - Počet opakování pokusů spojení s koncovým systémem skrze konektory v určitém časovém intervalu.

  - Po vyčerpání všech určených neúspěšných pokusů vyvolání notifikace na garanta koncového systému a administrátora IDM.

  - V rámci notifikace přenos chybové zprávy obdržené při neúspěšném spojení

  - a identifikaci akce, při které došlo k chybě.

- Pro Offline připojení

  - Počet opakování pokusů spojení s autoritativním zdrojem v určitém časovém intervalu.

  - Po vyčerpání všech určených neúspěšných pokusů vyvolání notifikace na administrátora IDM

  - V rámci notifikace přenos chybové zprávy obdržené při neúspěšném spojení a identifikace akce, při které došlo k chybě.

  - Časový interval pro splnění úkolu, notifikovaného administrátorovi.

  - Počty a intervaly pro upozornění administrátorovi o nesplnění přiděleného úkolu, před vypršením termínu splnění úkolu.

  - Při nepotvrzení splnění úkolu a vypršení termínu splnění úkolu vyvolání notifikace na garanta koncového systému a administrátora IDM.

- Pro Ruční řízení a připojení dle typu:

  - Plně automatickou správu viz výše.

  - Read-only správu viz výše.

  - Offline správu viz výše.

### Operace spojené s připojením do koncových systémů

Níže je uveden rozsah operací, které musí podporovat IDM ve vztahu k rozhraní koncového systému (KS) tak, aby mohly být řízeny uživatelské účty uložené v tomto koncovém systému. Je uveden maximální rozsah operací, které ale rozhraní koncového systému nemusí podporovat. Jedná se například o zplatnění/zneplatnění účtu, změna hesla apod. Konkrétní implementaci operací rozhraní koncového systému a jejich význam pro data určuje vlastník koncového systému. Jakékoliv operace nesmí být IDM vyžadovány ke své funkčnosti, jedná se o volitelnou možnost. U každého koncového systému bude v rámci analýzy rozhodnuto, zda a v jakém rozsahu budou operace s rolemi mezi IDM a koncovým systémem využity.

#### Vytvoření účtu

Systém IDM skrze konektor vytváří v koncovém systému nového uživatele a propaguje jeho unikátnost pomocí jedinečného identifikátoru. Dle typu uživatele a přiřazených rolí vytváří konkrétní přístupy. Vytvoření nového uživatele v koncovém systému tak může být například metodou „Create_user“, která musí splňovat tyto podmínky:

- IDM přenáší do koncového systému unikátní identifikátor.

- IDM vytváří dle firemních pravidel a politik nové heslo, které pokud je to vyžadováno, přenáší do koncového systému.

- IDM vytváří dle firemních pravidel a politik nové uživatelské jméno, které přenáší do koncového systému.

- IDM přenáší do koncového systému všechny požadované atributy, jako jsou například: jméno, příjmení, uživatelské jméno apod.

- IDM vytváří dle firemních pravidel a politik novou e-mailovou adresu, kterou přenáší

do koncového systému.

- IDM notifikuje uživatele o vytvoření uživatelského jména a hesla a tyto informace mu zasílá na e-mail, nebo pomocí SMS brány na mobilní telefon. V případě, že uživatel nemá ani e-mail, ani telefon, nebo v jiném vhodném případě tyto informace zasílá přímému nadřízenému, který je identifikován skrze organizační strukturu.

- V případě, že se jedná o uživatele, který má mít účet v AD, IDM nepřiřazuje jakékoliv další business role a tím pádem přístupy do dalších koncových systémů, dokud si uživatel nezmění přidělené heslo. IDM tak kontroluje, zda bylo prvotní heslo změněno, a pokud ano, pokračuje v dalším zpracování business rolí.

- Po přiřazení všech business rolí resp. přístupů do koncových systémů, provádí IDM okamžitou kontrolu přiřazených oprávnění a v případě nesouladu provádí nápravu a vygeneruje notifikace na administrátora IDM a garanta koncového systému, u kterého došlo k nesouladu.

#### Aktivace a deaktivace účtu

Systém IDM skrze konektor a pokud to koncový systém umožňuje, provádí aktivaci a deaktivaci konkrétního uživatele. K identifikaci používá přidělený unikátní identifikátor. Jedná se tak například o metody enable_user a disable_user, kde základní parametry jsou:

- Enable_user (unikátní identita, status)

- Disable_user (unikátní identita, status)

Výsledná podoba tak například může být:

- Enable_user (0000-00000000-00000000000000000000000000000001, -1)

- Disable_user (0000-00000000-00000000000000000000000000000001, 0)

#### Čtení informací o účtu

Systém IDM skrze konektor a (pokud to koncový systém umožňuje) čte informace o zavedeném uživateli. Jedná se tak především o atributy, jako jsou například:

- Jméno

- Příjmení

- Uživatelské jméno

- Jiné atributy informačního charakteru, které se u jednotlivých koncových systémů mohou různit.

V žádném případě nelze touto metodou přenášet heslo uložené v koncovém systému, pokud koncový systém heslo ukládá.

Pro identifikaci účtu se výhradně používá jeho unikátní identifikátor.

#### Update informací účtu

Systém IDM skrze konektor umožňuje aktualizovat zadané informace v koncových systémech. Jedná se o shodné atributy, které jsou přenášeny v rámci metody vytváření účtu, a tato metoda může obsahovat i změnu hesla.

Pro identifikaci účtu se výhradně používá jeho unikátní identifikátor.

#### Přiřazení aplikačních rolí

Systém IDM skrze konektor umožňuje přiřazení aplikačních rolí unikátní identitě. Jedná

se o metodu, skrze kterou se předává ID unikátní identity a unikátní ID aplikační role. Na základě volání této metody koncový systém přiřazuje aplikační roli unikátní identitě a vrací odpověď o úspěšném, či neúspěšném provedení operace.

#### Odebrání aplikačních rolí

Systém IDM skrze konektor umožňuje odebrání aplikačních rolí unikátní identitě. Jedná

se o metodu, skrze kterou se předává ID unikátní identity a unikátní ID aplikační role. Na základě volání této metody koncový systém odebírá aplikační roli unikátní identitě a vrací odpověď o úspěšném, či neúspěšném provedení operace.

#### Odebrání všech aplikačních rolí

Systém IDM skrze konektor umožňuje odebrání všech aplikačních rolí unikátní identitě. Jedná se o metodu, skrze kterou se předává ID unikátní identity. Na základě volání této metody koncový systém odebírá všechny aplikační role unikátní identitě a vrací odpověď o úspěšném či neúspěšném provedení operace.

#### Seznam přiřazených aplikačních rolí

Systém IDM skrze konektor umožňuje čtení informací o všech přiřazených aplikačních rolích unikátní identitě. Jedná se o metodu, skrze kterou se předává ID unikátní identity. Na základě volání této metody koncový systém vrací seznam všech přiřazených aplikačních rolích unikátní identitě a vrací odpověď o úspěšném či neúspěšném provedení operace.

#### Seznam aplikačních rolí

Systém IDM skrze konektor umožňuje čtení informací o aplikačních rolích v koncovém systému. Na základě volání této metody koncový systém vrací seznam aplikačních rolí v koncovém systému.

#### Seznam uživatelů v koncovém systému

Systém IDM skrze konektor umožňuje čtení informací o všech uživatelích (unikátních identitách), které jsou v koncovém systému zavedeny. Na základě volání této metody koncový systém vrací seznam všech unikátních identit, které jsou v systému zavedeny, spolu se všemi dostupnými atributy. Seznam těchto atributů se může lišit v závislosti na konkrétním koncovém systému.

### Požadavky na dokumentaci

Všechna dokumentace musí být verzována, opatřena seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově úplná pro tu část systému, kterou popisuje. Dokumentace musí být napsána v českém jazyce a před finálním odevzdáním zpracovaná jazykovým korektorem. Dokumentace se vytváří a verze k revizím se předávají ve formátu MS Office. Finální verze dokumentace dodává Dodavatel ve formátu PDF.

Jako součást dodávky je požadována následující dokumentace:

#### Dokumentace jádra systému

Dokumentace jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. Dokumentace bude obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám.

#### Dokumentace pro vývoj nových konektorů

Dokumentace pro vývoj nových konektorů bude obsahovat kompletní popis tvorby nových konektorů, včetně vazeb na systém IDM tak, aby nově vzniklý konektor bylo možné zapojit

do všech již existujících procesů v IDM.

#### Příručka administrátora IDM

Příručka bude distribuována úzké skupině uživatelů, správců systému. Musí obsahovat kompletní popis všech funkcí pro práci s administrací IDM. Příručka bude využívána jako materiál pro školení nových administrátorů. Příručka musí obsahovat solidně zpracovaný popis kroků pro jednotlivé implementované funkce s vhodným doprovodným obrazovým materiálem ve formě výřezů obrazovek.

#### Uživatelská příručka

Příručka bude distribuována uživatelům. Musí obsahovat kompletní popis všech uživatelských funkcí pro práci s IDM. Příručka bude využívána jako základní materiál pro školení nových uživatelů. Příručka musí obsahovat solidně zpracovaný popis kroků pro jednotlivé implementované funkce s vhodným doprovodným obrazovým materiálem ve formě výřezů obrazovek.

# ROZSAH DODÁVKY – Přesné zadání pro implementaci

Zadavatel požaduje dodat dílo v níže uvedeném rozsahu.

## Analýza IDM

- Analýza zdrojových dat a cílových systémů

- Analýza identit, rolí, procesů a metodik

- Definování business rolí, aplikačních a technických rolí

- Návrh procesů správy životního cyklu identit

- Analýza a návrh datového modelu správy identit

- Dodavatel musí zpracovat a dodat metodický dokument/sloužící jako šablona pro třetí strany, které budou napojovány na IDM. Tento dokument musí obsahovat: – návrh postupu napojování cílových systémů,
– technické požadavky na implementaci rozhraní z pohledu provisioningu, rekonciliace, notifikací a případně dalších relevantních integračních vzorů,
– vzorovou specifikaci datových struktur a přenosových protokolů,
– popis nutné role zúčastněných stran (externí vývojář, správce systému, správce identit),
– kontrolní seznam pro ověření připravenosti cílového systému na integraci.

- Návrh harmonogramu implementace IDM

## Instalace IDM

Instalace IDM do třech nezávislých prostředí Zadavatele (Vývoj, Test, Produkce) - jeden node (ne cluster) s možností rozšíření do budoucna. Hardwarové požadavky budou upřesněny

v rámci analýzy.

On-line koncové systémy jsou řízené – spravované přímo IDM a evidence této správy je vedena tamtéž.

On-line koncové systémy jsou připojené pomocí:

- konektoru LDAP, Active Directory, nebo

- proprietárního konektoru, nebo

- databázového konektoru, nebo

- rozhraní webových služeb.

Off-line koncové systémy jsou řízené – spravované nepřímo přes systémové administrátory, ale evidence této správy je uložená v IDM.

## Napojení IDM

Zadavatel požaduje jednosměrné napojení (čtení) na data personálního systému Helios, co by autoritativního zdroje personálních dat. Data budou zadavatelem exportována do DB tabulek. Konsolidace dat, resp. konsolidace identit bude upřesněna v rámci implementační analýzy a je požadována v rámci této dodávky.

### Typy objektů

Z autoritativního zdroje dat budou do IDM načítány následující typy objektů:

- Zaměstnanci

- Pracovníci na DPČ

- Pracovníci na DPP

- Organizační struktura

- Pracovní místa

Externisté budou zakládáni přímo v GUI IDM odpovědným uživatelem.

### Koncové systémy napojené na IDM

Obsah pod NDA.

## IDM životní cyklus identit

Zadavatel požaduje implementace následujícího životního cyklu pro načítané objekty:

- Načítání personálních informací o identitách z autoritativního zdroje v definovaných periodách, jejich konsolidaci a vytvoření unikátní identity.

- Dynamické vytváření objektů organizační struktury v IDM dle organizační struktury v HR systému zadavatele.

- Dynamické vytváření uživatelů v IDM, atributy uživatele evidované IDM provázané s HR, procesy (založení, aktualizace, aktivace/deaktivace identity, přejmenování, změna organizační struktury, operace s aplikačními rolemi apod.) a mechanismus generování centrálního username, password a e-mailové adresy. E-mailová notifikace. Doručení iniciálního hesla vedoucímu nového uživatele e-mailem.

- Vytvoření Business rolí.

- Automatizace přiřazení do Business rolí na základě informací z HR.

- Generování unikátního ID (neměnné číslo) pro každou identitu.

- Vytváření IDM procesů v návaznosti na informace z HR a do koncových systémů (založení, aktualizace, aktivace/deaktivace identity, přejmenování, změna organizační struktury, operace s aplikačními rolemi apod.)

- Aktualizace uživatele v koncových systémech:

  - Aktualizace všech atributů identity, které jsou vzájemně evidovány v IDM a koncových systémech na základě informací z HR.

- Aktivace a deaktivace v koncových systémech:

  - Pokud to koncový systém dovoluje, aktivování nebo deaktivování uživatele v koncovém systému na základě informací z HR a atributů platnost od a do.

- Přiřazení a odebrání aplikačních rolí:

  - Přiřazování a odebírání aplikačních rolí v koncových systémech na základě Business rolí, nebo ručním zásahu administrátora.

- Načítání aplikační rolí z koncových systémů a narovnání zjištěných nesouladů mezi koncovým systémem a IDM.

- Načítání uživatelů v koncových systémech a narovnání zjištěných nesouladů mezi koncovým systémem a IDM.

- Dvou-krokové workflow pro přidání/odebrání rolí uživateli včetně schvalování.

- Rozhraní pro uživatele, ve kterém si budou moci žádat o přidělení nových aplikačních rolí.

- Vytvoření rolí, které zajišťují autorizaci uživatele pro práci v IDM (např. administrátor, správce rolí, koncový uživatel apod.)

- E-mailovou notifikaci s ohledem na operace s uživateli.

- Dodávku následujících reportů:

  - Report oprávnění, která jsou u uživatele přiřazena v koncovém systému, ale nejsou přiřazena jako role v IDM.

  - Report účtů, ke kterým existuje v IDM vlastník, ale které vznikly mimo vědomí IDM.

  - Uživatelský report, auditní report (změny provedené přes IDM), rekonciliační report.

## Testování

Než bude akceptováno nasazení IDM  do produkce, budou popsány testy – akceptační scénáře, které budou sloužit pro akceptaci IDM.

Přesné zadání doplní Zadavatel nebo bude doplněno v rámci analýzy

Testováno bude minimálně:

- životní cyklus identit – autentizační a autorizační procesy

- životní cyklus rolí

- životní cyklus organizační struktury

## Migrace

Zadavatel požaduje provést:

- iniciální načtení identit, rolí a organizační struktury do IDM

- import vazeb mezi identitami, rolemi a organizační strukturou

- realizovat načtení zaměstnanců mimo evidenci (např. mateřské a rodičovské dovolené)

- napojení identit, rolí a organizační struktury na existující objekty v jednotlivých koncových systémech

- nastavení pravidelných synchronizačních úloh

## Školení

Pro práci s IDM a jejich správu je nutné proškolit:

- uživatele, minimálně klíčové uživatele IDM

- administrátory – správce IDM