Reg. č.: VZ-0180/00066001/2026

Č. j.: 239/26/KSUS/R-1

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu ustanovení § 56 a § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 zákona

„III/00325 Jažlovice + most ev.č. 00325-2 II“

Obsah

- Identifikační údaje zadavatele

- Druh a předmět veřejné zakázky, zkratky a pojmy

- Časový plán výstavby – Časový harmonogram

- Doba plnění

- Místo plnění

- Prohlídka místa plnění

- Dostupnost zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace

- Požadavky na kvalifikaci

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Hodnotící kritérium

- Obchodní a platební podmínky

- Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky

- Členění nabídky

- Lhůta a místo pro podání nabídek

- Čas a místo otevírání nabídek

- Zadávací lhůta

- Požadavek na poskytnutí jistoty

- Pokyny pro zpracování nabídky

- Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele

Přílohy

- Dokumentace stavby, tj. projektová dokumentace pro provádění stavby a další dokumenty stavby, zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

- Soupis prací s výkazem výměr

- Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky

- Formuláře F1-F4

- Vzor Konsolidovaného čestného prohlášení

OBECNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Tato zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) je souhrnem požadavků Zadavatele týkajících se poptávaného plnění, resp. způsobu zpracování nabídky, nikoliv však konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních předpisů. Dodavatel je tak povinen řídit se při zpracování své nabídky vždy nejen požadavky obsaženými v této ZD, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech ZD vymezují závazné požadavky Zadavatele. Tyto požadavky je každý Dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek, jehož následkem je vyloučení Účastníka z účasti v zadávacím řízení.

Dodavatelé, kteří podají nabídku na plnění této veřejné zakázky, budou pro účely této veřejné zakázky označováni jako „Účastník“, „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyhlašující tuto veřejnou zakázku, je označována jako „Zadavatel“ nebo „Objednatel“. Zástupce Zadavatele ve smyslu § 43 zákona, který bude provádět úkony související s tímto zadávacím řízení, je označován jako „Administrátor“.

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A ADMINISTRÁTORA

| Název Zadavatele | : | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov |
| IČO | : | 00066001 |
| DIČ | : | CZ00066001 |
| Zastoupený | : | Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem nebo dále Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 |
| Profil zadavatele | : | https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html |

2.	DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZKRATKY A POJMY

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

CPV kódy:

45000000-7   Stavební práce

45233142-6   Práce na opravě silnic

45221100-3   Stavební úpravy mostů

45221111-3   Výstavba silničních mostů

45221119-9   Stavební úpravy při rekonstrukci mostů

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona činí 58 112 112,23 Kč bez DPH.

Maximální přípustná nabídková cena: 52 829 192,94 bez DPH

Zadavatel účastníky upozorňuje, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky zahrnuje součet expertně oceněných položek a 10% rezervu, která je určena výhradně k pokrytí vyhrazených změn závazku podle § 100 zákona. Tato rezerva je vypočtena z celkového součtu expertně oceněných položek a není součástí maximální přípustné nabídkové ceny.

Maximální přípustná nabídková cena je nepřekročitelná cena za poptávané základní plnění. Tato částka odpovídá součtu expertně oceněných položek, bez zahrnutí rezervy určené k pokrytí vyhrazených změn závazku. Účastníci musí stanovit svoji nabídkovou cenu tak, aby nepřekročila maximální přípustnou nabídkovou cenu. Jakékoliv překročení maximální přípustné nabídkové ceny bude považováno za nesplnění závazných podmínek zadavatele, a účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) tuto cenu překročí, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Zakázka bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků.

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „III/00325 Jažlovice + most ev.č. 00325-2 II“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“).

Předmětem akce je rekonstrukce silnice III/00325 a stávajícího mostu ev.č. 00325-2 na této komunikaci. Silnice III/00325 v rekonstruovaném úseku prochází průmyslovou zónou, kde po obou jejich stranách leží logistické areály a vjezdy do nich. V oblasti rekonstruovaného mostu pak silnice prochází intravilánem obce Jažlovice.

Podrobná specifikace předmětu díla a podmínek jeho provádění je obsažena v této ZD a zejména v dokumentaci stavby, tj. v projektové dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí jsou též technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této ZD, jakož i v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 3 této ZD. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými v těchto dokumentech, jež jsou přílohou této ZD.

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat podmínky platných rozhodnutí, týkajících se zhotovované stavby (zejména územního rozhodnutí, stavebního povolení či ohlášení stavby), jakož i požadavky orgánů veřejné správy. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy platnými v České republice.

V případě, že ZD obsahuje odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel v souladu s ustanovením § 89 odst. 6 zákona umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. Je-li v ZD definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se vždy za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce Účastníka mohou být nahrazeny i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále:

-	zajištění geodetické činnosti v průběhu provádění stavebních prací

-	zajištění geometrických plánů

-	zpracování realizační dokumentace stavby

-	zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

- zajištění kompletního zařízení staveniště

- zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou

V souladu s § 93 odst. 1 zákona byla zohledněna přístupnost Díla pro zdravotně postižené osoby v rámci projektové dokumentace. Na komunikaci jsou v místech možného užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (přechody pro chodce) navrženy úpravy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a normou ČSN 73 61 10.

## Označení osoby, která vypracovala část ZD:

Zadavatel uvádí, že níže uvedené části ZD vypracovala osoba odlišná od Zadavatele (s výjimkou advokáta), a to konkrétně:

| Část zadávací dokumentace | Označení osoby |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 a 2 této ZD: Projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | Společnost APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC zastoupená správcem společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 IČO: 61853267 |

Zkratky a pojmy:

- „E-ZAK“ je zkratka pro elektronický nástroj E-ZAK Středočeský kraj, profil Zadavatele je dostupný 
na webové adrese https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

- „dopravní stavbou“ se rozumí dvoupruhová pozemní komunikace nebo čtyřpruhová, popř. vícepruhová,

- „dvoupruhovou pozemní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh nebo pro jeden směr jízdy dva jízdní pruhy a pro druhý směr jízdy jeden jízdní pruh; 
za dvoupruhovou komunikaci se nepovažuje místní komunikace a účelová komunikace,

- „účelovou komunikací“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v § 7 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;

- „místní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace definovaná v § 6 zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů;

- „čtyřpruhovou pozemní komunikací“ se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro každý směr jízdy dva a více jízdních pruhů; je-li v zadávací dokumentaci požadováno zpracování projektové dokumentace ve vztahu ke čtyřpruhové pozemní komunikaci, musí se realizované práce vztahovat vždy k celé takovéto pozemní komunikaci (oběma jízdním směrům), a tedy zadavatel nebude považovat za dostačující/akceptovatelné projektové dokumentace vztahující se pouze k ½ takovéto pozemní komunikace (tj. např. pouze k pravé nebo pouze k levé straně příslušné pozemní komunikace); právě uvedené platí i pro mostní objekty, a tedy je-li v zadávací dokumentaci požadováno zpracování projektové dokumentace ve vztahu k mostnímu objektu na čtyřpruhové pozemní komunikaci, musí se realizované práce vztahovat vždy k mostnímu objektu v celém rozsahu této pozemní komunikace, tj. musí zahrnovat mostní objekty v obou polovinách této čtyřpruhové pozemní komunikace (není-li v zadávací dokumentaci výslovně stanoveno jinak),

- „rekonstrukcí čtyřpruhové pozemní komunikace“ nebo „rekonstrukcí dvoupruhové pozemní komunikace“ se rozumí provedení rekonstrukce vozovky včetně všech souvisejících stavebních objektů, a to v obou směrech jízdy; za rekonstrukci zadavatel nepovažuje pouze samostatnou výměnu/opravu/doplnění svodidel nebo výměnu/opravu/doplnění kanalizace nebo výměnu/opravu/doplnění veřejného osvětlení (či jiných objektů elektro, jako např. telematika) nebo samostatnou výměnu/opravu/doplnění oplocení podél existující dvoupruhové nebo čtyřpruhové pozemní komunikace,

- „novostavbou čtyřpruhové pozemní komunikace“ nebo „novostavbou dvoupruhové pozemní komunikace“ se rozumí realizace kompletní novostavby čtyřpruhové nebo dvoupruhové pozemní komunikace v intravilánu nebo extravilánu včetně všech souvisejících stavebních objektů; za novostavbu zadavatel nepovažuje pouze samostatnou výměnu/opravu/doplnění svodidel nebo výměnu/opravu/doplnění kanalizace nebo výměnu/opravu/doplnění veřejného osvětlení (či jiných objektů elektro, jako např. telematika) nebo samostatnou výměnu/opravu/doplnění oplocení podél existující dvoupruhové nebo čtyřpruhové pozemní komunikace,

- „mostním objektem" se rozumí stavební objekt určený k přemostění překážky, zejména vodního toku, jiné komunikace nebo terénní deprese,

- „mostem" se rozumí mostní objekt, který není lávkou určenou výhradně pro pěší nebo cyklisty ani propustkem,

- „rekonstrukcí" se pro účely prokázání technické kvalifikace rozumí stavební práce, jimiž se mění účel nebo zásadní technické parametry stavby,

- „opravou" se pro účely prokázání technické kvalifikace rozumí stavební práce, jimiž se odstraňují poškození či opotřebení bez technického zhodnocení.

3.	ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY – ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový plán výstavby – časový harmonogram vyplývá z dokumentace stavby a závazného návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky, které jsou přílohou této ZD.

Pro zajištění plynulého provádění prací Dodavatel zpracuje a předloží jako součást nabídky podrobný časový plán výstavby – časový harmonogram. Tento bude pro Účastníka závazný a bude nedílnou součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky doložené v nabídce.

Časový harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude zřejmý časový postup Účastníka (včetně nasazení rozhodujících zdrojů – materiálů či techniky) při realizaci stavby a bude obsahovat konkrétní termíny v rozlišení týdnů od předání staveniště Zhotoviteli.

Účastník je při zpracování časového harmonogramu povinen respektovat následující termíny plnění.

4.	DOBA PLNĚNÍ

| Předpokládaný termín zahájení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zahájení realizace díla | : | předpoklad ve stavební sezóně v r. 2026 / 2027 |
| Ukončení realizace |  |  |
| Termín ukončení realizace | : | do 420 dnů od předání staveniště Zhotoviteli |

Termín zahájení realizace díla je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel předpokládá začátek realizace díla v termínu ve stavební sezóně v r. 2026 / 2027. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný začátek realizace díla s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení a přidělení finančních prostředků.

5.	 MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění veřejné zakázky je Středočeský kraj.

6.	PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel neorganizuje společnou prohlídku místa plnění, resp. budoucího staveniště a jeho okolí ve smyslu ustanovení § 97 zákona, neboť místo plnění vymezené touto ZD je veřejně přístupné.

Zadavatel však účastníkům doporučuje, aby na vlastní odpovědnost navštívili a prohlédli si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů.

7.	DOSTUPNOST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s § 96 odst. 1 zákona jsou kompletní zadávací podmínky, tedy tato ZD (včetně příloh), uveřejněny na profilu Zadavatele:  https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Dodavatel je v souladu s § 98 odst. 3 zákona oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení ZD. Žádost musí být písemná a musí být Zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (tj. v souladu s § 98 odst. 3 ve spojení s § 98 odst. 1, potažmo § 54 odst. 5 zákona nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím 4denní lhůty před koncem lhůty pro podání nabídek, ve které je zadavatel v podlimitním zadávacím řízení povinen dle § 54 odst. 5 zákona uveřejnit vysvětlení ZD na profilu zadavatele). Žádost o vysvětlení ZD doručí Dodavatel prostřednictvím profilu zadavatele ve strojově čitelném formátu. Zadavatel z důvodu efektivní správy dokumentace zadávacího řízení preferuje doručování touto cestou. Doručování prostřednictvím datové schránky není preferováno. Žádosti zaslané e-mailem nebudou akceptovány kvůli vyšší administrativní náročnosti zpracování a nižší transparentnosti.

Byla-li žádost o vysvětlení ZD doručena ve stanovené lhůtě, je Zadavatel povinen poskytnout Dodavateli vysvětlení ZD nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti, jinak je povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona. Toto vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, Zadavatel uveřejní na svém profilu.

8.	POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

ROZSAH POŽADOVANÉ KVALIFIKACE

Účastník je povinen v souladu s ustanovením § 73 odst. 4 zákona prokázat splnění požadované kvalifikace. Kvalifikaci splní Účastník, který:

- prokáže základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona,

- prokáže profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona,

- prokáže ekonomickou kvalifikaci dle ustanovení § 78 zákona,

- prokáže technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 zákona,

a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této ZD.

|  | Základní způsobilost dle ustanovení § 74 zákona |  |
| --- | --- | --- |
| § 74 | Dodavatel je způsobilý, pokud: | Způsob prokázání splnění (doklady musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení): Výpis ze systému kvalifikovaných dodavatelů, Certifikát ze systému certifikovaných dodavatelů nebo: |
| odst. 1 a) | nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží | Výpis z evidence Rejstříku trestů pro každou fyzickou a právnickou osobu, pro niž je dle ZZVZ a zadávacích podmínek vyžadován. K zahraničním osobám viz ustanovení § 81 ZZVZ. |
| odst. 1 b) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek | Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení. |
| odst. 1 c) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění | Čestné prohlášení. |
| odst. 1 d) | nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | Potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení. |
| odst. 1 e) | není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele | Výpis z obchodního rejstříku, nebo čestné prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán. |
|  | Profesní způsobilost dle ustanovení § 77 zákona |  |
| § 77 | Zadavatel požaduje: | Způsob prokázání splnění: |
| odst. 1 | ve vztahu k České republice předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje | Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. |
| odst. 2 a) | předložení dokladu o oprávnění Dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, v oboru: | Doklad o oprávnění k podnikání (Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku). |
|  | provádění staveb, jejich změn a odstraňování |  |
| odst. 2 c) | předložení dokladu o odborné způsobilosti – osvědčení o autorizaci vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů: | Osvědčení o autorizaci. |
|  | dopravní stavby |  |
|  | mosty a inženýrské konstrukce |  |
|  | Technická kvalifikace dle ustanovení § 79 zákona |  |
| § 79 | Zadavatel požaduje: | Způsob prokázání splnění: |
| odst. 2 a) | seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací. Dodavatel realizoval: | Formulář F2 Seznam zakázek |
|  | 2 různé zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb, rekonstrukcí nebo oprav dopravních staveb s investičními náklady minimálně 15 000 000,00 Kč bez DPH každá, z nichž alespoň jedna obsahovala strojní pokládku hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem; 1 zakázku zahrnující novostavbu mostu s investičními náklady stavebního objektu minimálně 4 000 000,00 Kč bez DPH (tuto zkušenost lze alternativně prokázat v rámci jedné ze dvou výše uvedených zakázek) | Osvědčení objednatelů o řádném provedení stavebních prací. Musí obsahovat informaci o ceně (investičních nákladech stavby), době a místu provádění stavebních prací, údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně a dále kontaktní osobu, u které lze uváděné skutečnosti ověřit. |
|  | S ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, část veřejné zakázky "strojní pokládka hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem", nemůže být tato shora požadovaná významná zakázka (reference) prokazována prostřednictvím poddodavatele (příslušná část byla realizována vlastními kapacitami). |  |
| odst. 2 c), 2 d) | seznam členů realizačního týmu, kteří jsou v pracovním nebo obdobném poměru (u OSVČ ve smluvním vztahu) u dodavatele (poddodavatele) a kteří jsou pověřeni kontrolou kvality nebo prováděním prací a splňují následující požadavky: | Formulář F3 Seznam členů realizačního týmu |
|  | člen č. 1 – stavbyvedoucí |  |
|  | a) osvědčení o autorizaci Dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace; | Osvědčení o autorizaci. |
|  | b) prokazatelnou praxi v pozici stavbyvedoucího se dvěma dokončenými nebo zprovozněnými dopravními stavbami ve finančním objemu minimálně 15 000 000,00 Kč bez DPH každá, u kterých byla realizována pokládka asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem | Formulář F3 Seznam členů realizačního týmu |
|  | Začátek plnění u referenčních zakázek nesmí být starší více než 10 let. |  |
|  | S ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, část veřejné zakázky "strojní pokládka hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem", nemůže být člen č. 1 – stavbyvedoucí (člen realizačního týmu, ve vztahu k němuž je prokazována shora požadovaná zkušenost s realizací takové stavby) prokazován prostřednictvím poddodavatele. |  |
|  | # člen č. 2 – zástupce stavbyvedoucího |  |
|  | # a) osvědčení o autorizaci Mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace; | # Osvědčení o autorizaci. |
|  | # b) prokazatelnou praxi v pozici stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, s platnou autorizací dle bodu a), s jednou dokončenou nebo zprovozněnou stavbou mostu ve finančním objemu minimálně 4 000 000,00 Kč bez DPH | # Formulář F3 Seznam členů realizačního týmu |
|  | # Začátek plnění u referenčních zakázek nesmí být starší více než 10 let. |  |
|  | Členové realizačního týmu se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky, případná změna musí být písemně odsouhlasena zástupcem objednatele. | Shora uvedené doklady musí být zpracovány/předloženy v takovém rozsahu, aby z nich bez jakýchkoliv pochybností vyplývalo splnění veškerých požadavků stanovených Zadavatelem pro jednotlivé členy realizačního týmu. |
|  | Zadavatel vymezil základní pojmy v čl. 2 zadávací dokumentace! V souladu s ustanovením § 6 zákona zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti a v souladu s tím snížil limity požadované referenční zakázky k prokázání technické kvalifikace (z původně plánovaných referenčních zakázek o hodnotě min. 50 % předpokládané hodnoty). Zadavatel má za to, že tím tak zlepší přístup malým a středním podnikům k účasti na veřejné zakázce. |  |
|  | # Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby Dodavatel (případně společně Dodavatelé, kteří podali nabídku dle § 103 odst. 1, písm. f zákona) realizoval následující části veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v rámci předložení nabídky, zejména v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů a v Seznamu poddodavatelů a popisu jejich plnění: |  |
|  | # strojní pokládka hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem |  |

### ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE, SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE KVALIFIKACI

### 8.1. Prokázání kvalifikace v nabídce Účastníků

V souladu s § 45 zákona doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s § 48 odst. 2 písm. c) zákona bude účastník zadávacího řízení, který předloží doklady o splnění kvalifikace, které neodpovídají skutečnosti, vyloučen.

Zadavatel požaduje v nabídce předložení vyplněného Konsolidovaného čestného prohlášení dle vzoru, který tvoří přílohu této ZD.

Zadavatel ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 zákona nepřipouští nahrazení předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel však může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Účastník je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky, kterým Účastník prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást.

Nahrazení chybějících veřejně dostupných dokladů zadavatelem

Účastníci jsou povinni předložit všechny požadované doklady. V případě chybějícího veřejně dostupného dokladu (např. výpisu z obchodního rejstříku) může zadavatel dle svého uvážení:

a) získat doklad samostatně z veřejně dostupných zdrojů, nebo

b) vyzvat účastníka k jeho doložení, nebo

c) vyloučit účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel není povinen chybějící doklad vyhledávat ani vyzývat účastníka k jeho doložení, a tento postup bude aplikován na základě okolností konkrétního případu, vždy však s ohledem na zásady rovného zacházení a transparentnosti. Nepředložení požadovaných dokladů může mít vliv na posouzení splnění podmínek účasti, hodnocení nabídky nebo může vést k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník podáním nabídky bez požadovaného dokladu neodůvodněně nepředpokládá, že zadavatel využije možnosti získání dokladu samostatně.

8.2. Předložení dokladů o splnění kvalifikace vybraným Dodavatelem

### Před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky může Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. a) zákona zaslat vybranému Dodavateli výzvu k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

### 8.3. Prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

V souladu s § 83 odst. 1 zákona může Účastník prokázat určitou část profesní způsobilosti, ekonomické či technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob (to neplatí v případě části profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona – výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence).

Účastník je v takovém případě povinen Zadavateli předložit doklady dle ustanovení § 83 zákona.

Dodavatelé a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.

8.4. Prokázání kvalifikace v případě společné nabídky

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle ustanovení § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně. Ostatní kritéria kvalifikace splňují dodavatelé společně (resp. vždy alespoň jeden z nich) v celém rozsahu požadovaném zadavatelem.

Zadavatel požaduje, aby v případě společné účasti dodavatelů v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

8.5. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, resp. certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Předložení dokladu o zapsání Účastníka do seznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 226 až § 232 zákona) nahrazuje v souladu s § 228 zákona doklad prokazující

- profesní způsobilost podle ustanovení § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje v příslušném výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a

- základní způsobilost podle § 74 zákona.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost starší než 3 měsíce.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze podle § 234 zákona prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že Účastník je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na tomto certifikátu.

### 8.6. Prokazování kvalifikace v případě zahraničních osob

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se podle § 81 zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční Účastník v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

9.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena musí být zpracována v české měně (Kč), přičemž bude stanovena na základě ocenění soupisu prací, jehož součástí je souhrnný list stavby, které jsou zpracovány v elektronické podobě a jsou Účastníkům Zadavatelem poskytovány jako příloha č. 2 ZD.

Součtem dílčích cen všech položek soupisu prací (bez DPH) se určí celková nabídková cena bez DPH, jež bude předmětem hodnocení. Ceny jednotlivých položek musí pokrývat všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky ve stanoveném termínu a kvalitě, není-li v této ZD nebo v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky výslovně stanoveno jinak. Cena za plnění předmětu veřejné zakázky bude hrazena ve výši a způsobem stanoveným v závazném návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že nabídková cena musí zahrnovat všechny položky soupisu prací v požadované kvantitě. Při zpracování nabídkové ceny tak nelze vycházet z předpokladů, že Zadavatel bude poptávat některou z položek v nižším rozsahu a cenu položky z tohoto důvodu podcenit; položky musí být oceněny reálnými cenami, které musí být Účastník schopen v případě potřeby zdůvodnit.

Účastník ocení jednotlivé položky soupisu prací a souhrnného listu stavby, a to bez úprav a změn textů či řazení položek. Jakékoliv případné připomínky k soupisu prací či souhrnnému listu jsou Účastníci oprávněni uplatnit výhradně formou písemné žádosti o vysvětlení ZD. Jakékoliv zásahy Účastníka do soupisu prací a souhrnného listu stavby jsou bez předchozího souhlasu Zadavatele (provedeného formou poskytnutého vysvětlení ZD) nepřípustné a budou důvodem pro vyloučení Účastníka ze zadávacího řízení.

Celková nabídková cena za splnění veřejné zakázky bude Účastníky stanovena na základě vyplněného soupisu prací a souhrnného listu stavby. Účastník je povinen vyplnit/ocenit všechny položky soupisu prací a souhrnného listu stavby (rozpouštění ceny některé položky v jiných položkách zadavatel nepřipouští).

Pokud účastník předloží soupis prací v různých formátech, bude hodnocení cen probíhat výhradně na základě souboru ve formátu XLS/XLSX.

Nabídková cena bude uvedena v následující struktuře:

- Nabídková cena bez DPH

- DPH ve výši 21 % v Kč

- Nabídková cena včetně DPH

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 113 zákona bude nabídková cena Účastníků posuzována z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny i ve vztahu k jednotlivým položkám soupisu prací a souhrnného listu stavby. Bude-li shledáno, že nabídková cena Účastníka vykazuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, bude takový Účastník vyzván k písemnému zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny. Pokud z tohoto písemného objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyplynou skutečnosti uvedené v ustanovení § 113 odst. 6 zákona, Zadavatel Účastníka vyloučí ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souladu s § 113 odst. 2 zákona stanoví, že za mimořádně nízkou nabídkovou cenu bude považovat cenu, která bude o více než 20 % nižší než aritmetický průměr nabídkových cen obsažených ve všech nabídkách podaných v předmětném zadávacím řízení bez započtení nejnižší nabídkové ceny a nejvyšší nabídkové ceny v daném zadávacím řízení.

Pravidla pro překročení nabídkové ceny jsou stanovena v obchodních podmínkách, které tvoří součást závazného návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky.

10.	HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 114 odst. 1 zákona ekonomická výhodnost nabídek, která bude v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 zákona hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (celkové ceny za splnění předmětu veřejné zakázky dle soupisu prací). Předmětem hodnocení bude nabídková cena bez DPH.

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

11.	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky jsou součástí závazného návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky a jeho příloh, který tvoří přílohu této ZD.

12.	NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Součástí nabídky bude návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, jehož závazný vzor tvoří přílohu této ZD.

Podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky Účastník prohlašuje, že v plném rozsahu akceptuje obchodní a platební podmínky stanovené Zadavatelem, a to ve znění všech jejich případných úprav a doplnění, provedených formou poskytnutých vysvětlení ZD.

Zadavatelem předepsaný návrh smlouvy obsažený v příloze č. 3 ZD je závazný. Vzorové znění smlouvy nesmí Účastník měnit, doplňovat ani jinak upravovat. Účastník doplní pouze požadované údaje, které jsou pro tento účel označeny „[BUDE DOPLNĚNO]“. V případě, že Účastník vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

K návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky předkládanému v nabídce Účastník připojí:

- oceněný soupis prací a souhrnný list stavby (zpracovaný v souladu s čl. 9 ZD);

- Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části (součást návrhu smlouvy);

- časový plán výstavby – časový harmonogram (zpracovaný v souladu s čl. 3 této ZD);

- vyplněnou a podepsanou osobou oprávněnou jednat za Účastníka či jej zastupovat přílohu týkající se poddodavatelů (Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění, včetně údaje o podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky, vyjádřeném procentuálně či v CZK – viz ustanovení § 105 odst. 1 písm. b) zákona)

-	Podpisový rámec realizační dokumentace stavby.

Návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, včetně všech shora uvedených příloh předloží Účastník v elektronické podobě.

Údaje doplněné Účastníkem do návrhu smlouvy na plnění veřejné zakázky musí být zcela v souladu s nabídkou Účastníka.

Za účelem uzavření smlouvy vybraný dodavatel předloží jedno vyhotovení smlouvy (včetně všech příloh), které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele elektronickým podpisem, a to prostřednictvím E-ZAK. Po přezkoumání a zjištění, že předložené dokumenty výše uvedených dokladů jsou kompletní a v souladu s nabídkou vybraného dodavatele, připojí zadavatel na zaslané vyhotovení smlouvy svůj podpis a tato bude zaslána dodavateli prostřednictvím E-ZAK.

| Další podmínky pro uzavření smlouvy |  |
| --- | --- |
| Jako bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy Zadavatel v souladu s ust. § 104 odst. 1 písm. e) stanoví tyto: | Způsob prokázání splnění |
| Prohlášení o velikosti podniku Vybraný Dodavatel bude povinen Zadavateli písemně oznámit, zda spadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES, a to pro účely vyplnění formuláře „Oznámení o výsledku zadávacího řízení“ uveřejňovaného ve Věstníku veřejných zakázek. | Vyplněný vzor čestného prohlášení a formulář F1 Krycí list. |
| Prohlášení o dodržení podmínek zákona o provádění mezinárodních sankcí Vybraný Dodavatel bude povinen Zadavateli předložit Čestné prohlášení dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. | Vyplněný vzor čestného prohlášení |
| Prohlášení o dodržení požadavků v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona odpovědného zadávání V souladu s ustanovením § 6 zákona zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti. Zadavatel požaduje, aby dodavatel čestně prohlásil, že: 1. zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR, 2. se zavazuje k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. | Vyplněný vzor čestného prohlášení |
| Zápis v evidenci skutečných majitelů Dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, se skutečným majitelem rozumí: a) skutečný majitel podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů nebo b) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. | Zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 5 zákona u vybraného Dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona. Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, bude Zadavatel postupovat dle § 122 odst. 6 zákona. |
| Předložení dokladů o zajištění obaloven Zadavatel dále požaduje, aby vybraný Dodavatel před podpisem smlouvy předložil následující doklady o zajištění obalovny: - výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušná smluvní dokumentace (kopie příslušné smlouvy) ve vztahu k požadavku na doložení vlastnictví obalovny nebo smluvní zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP s minimálním výkonem 120t/hod - doložení plánu dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění VZ v km, po které bude vybraný dodavatel zajišťovat dodávku potřebného množství asfaltových směsí na staveniště. | Výpis z majetkové evidence, plán dopravní trasy. Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že nepožaduje výlučně prokázání vlastnictví obalovny, Dodavatel může prokázat splnění tohoto požadavku též prostřednictvím jiného dokladu o jiném právním vztahu, z něhož bude vyplývat, že Dodavatel bude mít požadovanou obalovnu s požadovaným výkonem v požadované vzdálenosti od místa plnění veřejné zakázky pro plnění veřejné zakázky k dispozici v požadovaném termínu. |
| Zadavatel pro upřesnění uvádí, že dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky, a musí být vedena nejkratší cestou. Dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfaltové směsi je nutné omezit, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky a musí být vedena nejkratší cestou. Její doba nesmí překročit při teplotě vzduchu 15 °C a nižší 1 hod., v ostatních případech 1,5 hod. Při použití homogenizátorů lze tyto doby prodloužit na 2 hod. Doba skladování v silech smí být max. 2 hod., přičemž ale celková doba od výroby do pokládky nesmí překročit 3,5 hod. Během přepravy a čekání musí být asfaltová směs vždy zakryta. Přeprava přes čerstvě položenou směs není povolena. |  |
| Předložení dokladů o strojním vybavení Vybraný Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy prokázat dispozici tímto strojním vybavením, a to předložením dokladu o vlastnictví nebo jiného užívacího titulu (např. nájem, leasing. apod.): | Výpis z majetkové evidence, inventární karty majetku, smlouva o pronájmu apod. |
| finišer pro pokládku asfaltových vrstev; vibrační válec o hmotnosti min. 3,5 tun |  |
| # Předložení dokladů o zajištění kvality Toto kritérium splní dodavatel, který pro plnění předmětu veřejné zakázky prokáže předložením certifikátu zavedení systému managementu v následujících oblastech (i) enviromentálního managementu, (ii) managementu kvality. Zavedení systému managementu v těchto oblastech Účastník prokáže předložením těchto certifikátů QMS: ČSN EN ISO 9001, EMS: ČSN EN ISO 14001, pro práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky, nebo certifikát rovnocenný tomuto certifikátu vydaný v členském státě Evropské unie, či jiný doklad o zavedení rovnocenných opatření pro práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Podrobnosti jsou uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz. | # Certifikáty zavedení systému managementu |

13.	ČLENĚNÍ NABÍDKY

Nabídka Účastníka bude zpracována v následujícím členění:

- Obsah nabídky – měl by obsahovat všechny kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazeny názvy příloh, příp. čísla stránek

- Konsolidované čestné prohlášení

- Doklady prokazující splnění kvalifikace, včetně dokladů prokazujících kvalifikaci jiných osob (dle § 83 ZZVZ)

- Návrh smlouvy v otevřeném formátu DOC/DOCX, včetně všech požadovaných příloh

- Soupis prací v otevřeném formátu XLS/XLSX

- Formuláře F1-F4 v otevřeném formátu XLS/XLSX

- Doklad prokazující složení jistoty (je-li požadována)

- Přílohy, resp. další dokumenty dle uvážení Účastníka (nepovinné)

14.	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

| Lhůta pro podání nabídek | : | Konec lhůty pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele. |
| --- | --- | --- |
| Místo | : | Nabídka se podává výhradně v písemné formě v elektronické podobě, a to prostřednictvím elektronického nástroje https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html. Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. |

Kontaktní osobou v organizačních věcech souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Bc. Josef Tesař, zástupce vedoucího odd. zakázek, e-mail: josef.tesar@ksus.cz, telefon: 702 010 794.

15.	ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že je přípustné pouze podání nabídky v elektronické podobě, nebude se konat veřejné otevírání nabídek.

16.	ZADÁVACÍ LHŮTA

# Lhůta, po kterou Účastníci nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, činí 120 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

17.	POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

Výše požadované jistoty

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje, aby Účastníci k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu ve výši:

890 000,00 Kč

slovy: osm set devadesát tisíc korun českých

Forma poskytnutí jistoty

Jistota bude poskytnuta jednou z následujících forem:

bankovní zárukou ve prospěch zadavatele

Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty formou bankovní záruky je dokument záruční listiny v elektronické podobě (postačí prostá kopie), který účastník vloží do nabídky.

složením peněžní částky na účet zadavatele

Potřebné údaje pro složení jistoty na účet zadavatele jsou následující: bankovní účet zadavatele č. 123-7832410207/0100, vedený bezúročně u Komerční banky. Jistota ve formě složení peněžní částky na účet zadavatele musí být připsána na účet zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Účastník dle § 41 odst. 4 písm. a) zákona sdělí zadavateli údaje o provedení platbě jistoty, tj. zejména datum úhrady peněžité jistoty.

Variabilním symbolem je: 018026

pojištěním záruky dle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Účastník vloží do nabídky písemné prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli jistotu za podmínek stanovených v § 41 odst. 7 zákona.

Nakládání s peněžní jistotou, její uvolnění, příp. prodloužení a propadnutí upravuje § 41 zákona. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost předložené listiny (poskytnuté záruky) kratší, než je zadávací lhůta uvedená v bodu 16. této zadávací dokumentace. V případě spoluzadávání zakázky bude doklad k poskytnutí jistoty vystaven na Zadavatele č. 1.

18.	DALŠÍ POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídky je možné podávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím E-ZAK, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (viz odkaz „Nápověda“) a kontakty na uživatelskou podporu.

Nabídka účastníka zadávacího řízení podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „vyhláška“).

Zadavatel Účastníkům zadávacího řízení neposkytuje certifikát veřejného klíče za účelem šifrování obsahu nabídky, jak vyžaduje § 5 odst. 5 vyhlášky, neboť nabídka je při podání šifrována elektronickým nástrojem automaticky.

Dodavatel může do nabídky k zakázce přiřadit neomezený počet souborů. Každý soubor může mít maximální velikost až 50 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů. Blíže viz EZAK.

Níže zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídky v elektronické podobě:

- Účastník musí pro podání nabídky disponovat běžným internetovým prohlížečem (např. Mozilla Firefox, Chrome, MS Edge, MS Internet Explorer), nejlépe novější verzí. Prohlížeč Chrome, Mozilla Firefox a Edge již nepodporují Java applety. V E-ZAK je pro podpis přes Javu (pro podepisování z uložiště certifikátů nebo pomocí čipových karet) k dispozici spuštění Java aplikace, za jejíž pomocí se aktivuje Java komponenta Signer. Více v kapitole Elektronický podpis. Pro funkcionalitu aplikace je nezbytnou podmínkou používat prohlížeč s podporou JavaScript, aby byl JavaScript povolen a bylo povoleno také ukládání souborů Cookies.

- Účastník musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji  https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html. Pokud má uživatel již k dispozici el. kvalifikovaný certifikát, pak samotná registrace zabere několik minut.

- Pakliže je v této ZD uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či skenem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat Účastníka vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel v nabídce nepožaduje elektronický podpis. Smlouvu na plnění veřejné zakázky, včetně všech příloh předloží Účastník v elektronické podobě.

Zadavatel upozorňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně Účastníka. Zadavatel doporučuje Účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k síti Internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do E-ZAK po nahrání veškerých příloh).

Nabídky, které nebyly podány způsobem stanoveným v této ZD, se nepovažují ve smyslu § 28 odst. 2 zákona za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží (tj. takové nabídky nebudou ze strany zadavatele posuzovány, ani hodnoceny).

Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických a smluvních požadavků Zadavatele uvedených v této ZD a jejích přílohách. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, to neplatí pro doklady vyhotovené ve slovenském jazyce nebo vysokoškolské diplomy v latinském jazyce.

Zadavatel doporučuje všechny listy a soubory nabídky řádně očíslovat a připojit obsahový list. Nabídka nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné obdobné úpravy. Nabídka musí být datována.

19.	DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

- Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v ustanovení § 127 zákona.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně změnit nebo doplnit zadávací podmínky.

- Podáním nabídky Účastník potvrzuje svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami stanovenými v ZD a jejích přílohách, včetně všech vysvětlení poskytnutých Zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. Účastník podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby Zadavatel uveřejnil na svém profilu Zadavatele doklady a informace, k jejichž uveřejnění je Zadavatel ze zákona povinen.

- Pokud Účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími Účastníky, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný Účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, Zadavatel všechny nabídky podané takovým Účastníkem vyřadí.

- Zadavatel zruší nebo může zrušit zadávací řízení za podmínek stanovených v ustanovení § 127 zákona.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace a skutečnosti deklarované Účastníkem v jeho nabídce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit Účastníky zadávacího řízení v souladu s § 48 zákona. Zadavatel upozorňuje, že dle ustanovení § 48 odst. 7 zákona může vyloučit Účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění tohoto důvodu pro vyloučení na základě informací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění tohoto důvodu pro vyloučení, Zadavatel Účastníka zadávacího řízení vyloučí ze zadávacího řízení.

- Účastníci nesou veškeré náklady spojené s vypracováním a podáním nabídky. Ustanovením nejsou dotčeny povinnosti Zadavatele dle § 40 odst. 6 ZZVZ.

- Námitky proti ZD lze podle § 242 odst. 5 zákona podat nejpozději 24 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek bude stanovena tak, aby náležitě zohledňovala výše uvedené.

- Zadavatel nebude zpracovávat ani uveřejňovat písemnou zprávu v souladu s výjimkou uvedenou v § 217 odst. 5 zákona. Informace budou uveřejněny na profilu zadavatele ve strojově čitelném formátu.

- Práva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídí zákonem.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

příspěvková organizace