Příloha č. 6 – Výzvy k podání nabídky

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce

„Konzultační a další odborné služby v oblasti zpracování technické zadávací dokumentace – Vnitřní integrace úřadu“

Obsah

Vymezení předmětu zakázky	- 3 -

Podrobné členění	- 3 -

Vstupy	- 3 -

Výstupy	- 3 -

Požadavky na zdroje/projektový tým	- 4 -

Požadavky na certifikace	- 4 -

Dílčí požadavek zadavatele	- 4 -

Harmonogram realizace (pracovní dny)	- 5 -

Nabídková cena	- 5 -

Struktura ceny	- 5 -

# Vymezení předmětu zakázky

Zadavatel (Středočeský kraj) požaduje zpracování podrobné technické specifikace pro podporu a provoz projektu Vnitřní integrace úřadu vč. řešení problematiky licencování s přechodem na model licencování – Enterprise.

# Podrobné členění

- Zpracování technické zadávací dokumentace na podporu a provoz projektu Vnitřní integrace úřadu, vč. politiky licencování s návrhem přechodu z verze Standard na verzi Enterprise.

- Revize aktuálních smluv s dodavatelem a příprava smluv nových

  - specifikace dílčích částí projektu Vnitřní integrace úřadu (ERP, personalistika, mzdy, dokumenty Rady a Zastupitelstva, IDM, Portál KÚ, integrační vazby na aplikace třetích stran),

  - specifikace úrovní služeb vč. detailního přehledu SLA a jejich kategorizace,

  - specifikace rozšířené podpory a maintenance vč. release managementu a aktualizací ERP vč. jednotlivých modulů,

  - zapracování možností rozvoje systému vč. rozvoje integračních vazeb na aplikace třetích stran,

  - zapracování modelů licencování – výhody a nevýhody stávajícího modelu standard a modelu Enterprise vč. jejich komparace,

  - zadavatel požaduje vypracovat 2 tipy smluv, a to smlouvu licenční a dále smlouvu týkající se podpory a rozvoje systému v následujících letech – zejména části technické. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na podporu a rozvoj systému na 48 měsíců.

Pozn. Základní parametry smlouvy, tj. obecná část bude vycházet ze zpracovaných vzorových smluv a ze spolupráce s Odborem krajského investora, Odborem Informatiky a externí advokátní kanceláří.

## Vstupy

- podklady k projektu vnitřní integrace úřadu (implementační dokumentace),

- aktuální smlouvy o dílo a podpoře vč. samostatných dodatků,

- odborné konzultace na úrovni Odboru informatiky, Odboru krajského investora s podporou AK,

- Zkušenosti klíčových uživatelů formou interview a workshopu.

## Výstupy

- seznámení se zadáním zadavatele a jejich technickými požadavky na nové smluvní požadavky,

- zpracování technických podmínek / technických specifikací dodávek (plnění),

- spolupráce na stanovení hodnotícího modelu, který zohledňuje technické podmínky veřejné zakázky,

- specifikace smluvních podmínek v závislosti na technických podmínkách,

- licenční smlouva a smlouva o technické podpoře a rozvoji systému, zejména technické 
části – návrhy smluv,

- podrobná specifikace zakázky – zadávací dokumentace, technická zadávací dokumentace.

# Požadavky na zdroje/projektový tým

- specialista na zpracování zadávací dokumentace vč. detailní technické dokumentace,

- specialista v úrovni zavádění a podpory ERP,

- specialista v oblasti integračních vazeb,

- specialista na portálové služby a IDM,

- architekt řešení, podnikový architekt.

Zadavatel v rámci VZ požaduje dodání CV s vazbou na projekty, které byly projektovým týmem či jednotlivými osobami realizovány.

Uchazeč do projektů zařadí alespoň 2 projekty z oblasti veřejné správy (státní správa a samospráva), jejichž předmětem byly konzultační činnosti v oblasti ISVS, zejména s vazbou na posouzení licencování, provozu, podpory a rozvoje ERP systémů, které jsou využívány v informačních systémech státní správy nebo samosprávy.

# Požadavky na certifikace

- Prince2 - Practitioner

- ITIL Practitioner

- TOGAF® 9 Foundation (L1)

- ARCHIMATE Foundation

- COBIT

Zadavatel požaduje, aby certifikace byly doloženy k jednotlivým CV samostatně tj. jeden člen projektového týmu = jeden certifikát.

# Dílčí požadavek zadavatele

Do této veřejné zakázky se nesmí přihlásit subjekt, který je partnerem společnosti Gordic spol. s.r.o. (partnerský program), nebo subdodavatelem řešení (implementace, podpora, provoz, dodávka licencí). Dále společnosti, které dodávají ERP systémy či jejich subdodavatelé. Zadavatel požaduje od potencionálních účastníků veřejné zakázky čestné prohlášení, které bude podepsáno statutárním orgánem či ředitelem společnosti (na základě plné moci) stvrzující, že uchazeč není partnerem, dodavatelem či subdodavatelem výše uvedené společnosti Gordic spol. s r.o.

Zadavatel upřesňuje, že bude tyto informace detailně ověřovat.

Zadavatel dále požaduje, aby technické výstupy, tj. části technické zadávací dokumentace a zejména schéma aplikační a technologické infrastruktury byly zpracovány prostřednictvím SW, který podporuje jazyk ArchiMate (např. Enterprise Architekt).

# Harmonogram realizace (pracovní dny)

| Činnost | Zahájení (pracovní dny) | Ukončení (pracovní dny) |
| --- | --- | --- |
| Předání požadovaných vstupů, seznámení dodavatele se vstupy | T | T+3 |
| Zpracování požadovaných výstupů | T+3 | T+20 |
| Revize výstupů a akceptace | T+22 | T+25 |

Výchozí „T“ = datum účinnosti smlouvy.

# Nabídková cena

Zadavatel požaduje, aby uchazeč nacenil v rámci zakázky celkově 25 MD.

Předpokládaná cena zakázky je 550 tis. Kč bez DPH.

# Struktura ceny

| Celková cena bez DPH | Cena |
| --- | --- |
| Celková cena s DPH | Cena |