OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT

ARCHIV

NÁZEV STAVBY/BUILDING

STŘEDOČESKÝ KRAJ

150 21 PRAHA 5

DATUM/DATE

010 – STAVEBNÍ ČÁST

FORMÁT

MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

PALACHOVA 1742

MĚŘÍTKO/SCALE

547 01 NÁCHOD

STUPEŇ DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION

ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR

PROFESE/PROFESSION

**ROZHLEDNA „ČÍŽOVKA“**

**NA PAR. Č. 128**

**DOBA VÝSTAVBY A ROČNÍ NÁKLADY ROZHLEDNY**

P.P.Č. 173/11, K.Ú. MALOBRATŘICE, OKRES MLADÁ BOLESLAV

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

OBJEKT/OBJECT

VYPRACOVAL/MADE BY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER

ING. ARCH. MICHAL JEŽEK

ING. VOJTĚCH ZELENÝ

06/2016

E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ

PALACHOVA 1742

547 01 NÁCHOD

ATELIER TSUNAMI S.R.O.

TEL. +420 491 401 611

REVIZE

POPIS/DESCRIPTION

ZMĚNIL/CHECKED BY

KONTROLA/APPROVED BY

A4

03 ROZHLEDNA

**1148**

**5**

**D**

**03**

**010**

Č. ZAKÁZKY

STUPEŇ

ČÁST

PROFESE

VÝKRES

REVIZE

R

STAVEBNÍK/INVESTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR

DATUM/DATE

PARÉ

**102**

OBJEKT

**C**

ZBOROVSKÁ 11

3

# Doba výstavby

Dobu výstavby I. etapy odhaduje projektant na 8. týdnů, čas potřebný pro získání souhlasu s užíváním stavby na 3 týdny, přičemž tyto časy se mohou vzájemně mírně překrývat. Dobu výstavby II. etapy odhaduje projektant na 6 týdnů, další 3 týdny na získání kolaudačního souhlasu stavby.

# Roční náklady stavby

Roční náklady stavby lze rozdělit na údržbové a provozní. Provozní náklady uvažují s provozem rozhledny duben – říjen.

Údržbové:

činnost frekvence náklad náklad/rok

ošetřování dřevěných konstrukcí 1x za 4 roky 59 000 Kč 14 750 Kč

drobné opravy a nátěry ocelové konstrukce 1x za 2 roky 22 500 Kč 11 250 Kč

revize ocelové konstrukce 2x za rok 5 000 Kč 10 000 Kč

Provozní:

činnost frekvence náklad náklad/rok

doplňování vody umyvadlo 1x za 2 dny 10 Kč 1 220 Kč

doplňování vody WC 1x za 18 dní 3 Kč 40 Kč

doplňování chemie WC 1x za 18 dní 225 Kč 3 050 Kč

vyvážení odpadní jímky 1x za měsíc 3 000 Kč 21 000 Kč

osvětlení průběžně 8250 Kč 8 250 Kč

**Celkem 69 560 Kč**

Vzhledem k neznámému charakteru provozu rozhledny nejsou v ročních nákladech zhodnoceny mzdové náklady na pracovníky na rozhledně (ostraha, úklid, obsluha občerstvení).