# Smlouva o dílo

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo objednatele: /00069850/2019/H

číslo zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

Zámek č. 1, 252 63 Roztoky u Prahy

zastoupené ředitelkou PhDr. Zitou Suchánkovou

bank. spojení:	KB Roztoky, č.ú.: 2335-111/0100

IČO:  00069850

DIČ: CZ00069850

Zástupce pro věci technické: p. Vágner 728 044 449

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

[k doplnění]

se sídlem: [k doplnění]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [k doplnění] soudem v [k doplnění] v oddíle [k doplnění], vložka [k doplnění]

zastoupená: [k doplnění]

IČO: [k doplnění] DIČ: [k doplnění]

(dále jen zhotovitel)

I.

Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

II.

Předmět díla

2.1.	Zhotovitel se zavazuje k provedení díla:

Přeložení střešní krytiny na části Atelieru Zdenky Braunerové ve Středočeském muzeu.

Jedná se o situaci, kdy vlivem stáří a povětrnostních podmínek dochází k rozkladu střešní krytiny a rekonstrukcí se odvrátí havarijní situace nebo se zmírní její následky.

Na výše uvedené údržbové stavební práce byla předložena a odsouhlasena cenová

nabídka ze dne [k doplnění], kterou vypracoval zhotovitel a jež jako příloha č. 1 tvoří

nedílnou součást  této smlouvy.

2.2.	Zhotovitel zhotoví dílo na základě jeho aktivních činností a prohlašuje,

že je mj. držitelem živnostenského oprávnění  „Provádění staveb, jejich změn a

odstraňování“.

III.

Doba zhotovení díla

3.1.	Předání staveniště a zahájení prací se sjednává ke dni [k doplnění]

3.2.	Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 2.1. v termínu do [k doplnění] .

Termín byl stanoven s přihlédnutím na možnost přerušení prací z důvodů nevhodných

klimatických podmínek.

3.3.	Zhotovitel o provádění díla založí stavební deník, který bude po dokončení a předání

díla jako příloha č. 1. nedílnou součástí předávacího protokolu.

IV.

Splnění díla

4.1.	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci předmětu díla.

4.2. 	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. V případě zjištění vad či nedodělků je zhotovitel povinen je odstranit bez prodlení na své náklady.

V.

Cena díla

5.1.	Cena díla bez	DPH			[k doplnění] ,-Kč.

DPH 21%	 	[k doplnění] ,-Kč

Cena celkem s DPH 			[k doplnění] ,-Kč

5.2.	Cena za zhotovení díla je stanovena jako konečná, dle cenové nabídky zhotovitele.

Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této

smlouvě.

5.3. 	Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních

stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

6.1.	Zálohové platby na dílo nejsou poskytovány.

6.2.	Vyúčtování formou daňového dokladu-faktury pro částku ve výši [k doplnění] ,-Kč

bude provedeno po převzetí díla.

6.3.	Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od doručení objednateli. Za okamžik uhrazení

faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 400,-Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.

6.4. 	Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění.

6.5. 	Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury ve prospěch zhotovitele, pokud je

zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

VII.

Záruky a reklamace

7.1.	Záruční doba je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla zápisem ve stavebním deníku, popř. prostřednictvím předávacího protokolu. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za zhotovené dílo

stanovenou platnými předpisy.

7.2. 	V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, pokud se nedohodne jinak, ve lhůtě, kterou si smluvní strany písemně sjednají s ohledem na povahu vady.

7.3. 	Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

8.1.	Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své

smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou

(doporučeným dopisem) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené

náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených

s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu ztrát

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

8.2.	Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo rozhodnutí o úpadku či insolvenci zhotovitele.

8.3.	Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění přiměřenou lhůtu, vzniká jí právo

odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je

v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uzavřením.

IX.

Smluvní pokuty

9.1.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl.III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,-Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

X.

Závěrečná ustavení

10.1. 	Ostatní vztahy v této smlouvě vysloveně neupravených se řídí mezi smluvními stranami ustanovením zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění.

10.2. 	Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

10.3. 	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž

objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk. Každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh.

10.4. 	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv, kam ji vloží objednatel.

10.5. 	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem

souhlasí a připojují své podpisy

Příloha č.1: Cenová nabídka

V Roztokách dne

………………………………                                        ……………………………………

za objednatele                                                                         za zhotovitele