S M L O U V A   O   D Í L O

„Monitoring v části přírodní rezervace Káraný-Hrbáčkovy tůně a jejím ochranném pásmu“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

evidenční číslo smlouvy:

| 1. | Objednatel: | Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Smluvně oprávněn jednat: | Ing. Miloš Petera, náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství |
|  | Bankovní spojení: | PPF banka, a.s. Evropská 2690/17, P. O. Box 177, 160 41 Praha 6 |
|  | Číslo účtu: | 4440009090/6000 |
|  | IČ: (dále jen „objednatel“) | 7089 1095 |
|  | V technických věcech oprávněn jednat: | Ing. Josef Keřka, Ph.D., vedoucí odboru ŽPaZ Ing. Klára Polesná, pracovník odboru ŽPaZ e-mail:polesna@kr-s.cz, tel. 257 280 789 |

| 2. | Zhotovitel: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- | --- |
|  | Smluvně oprávněn jednat: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Bankovní spojení: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Číslo účtu: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | IČ: DIČ: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | (dále jen „zhotovitel“) | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Kontaktní osoba zhotovitele: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | V technických věcech oprávněn jednat: | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

Článek 1

Předmět smlouvy a rozsah plnění

  - Tato Smlouva je uzavírána mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení ze dne……..2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění služby s názvem „Monitoring v části přírodní rezervace Káraný-Hrbáčkovy tůně a jejím ochranném pásmu‟ (dále jen „veřejná zakázka“). Nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo (specifikované v čl. 1, bodu 1.3) řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí, jménem objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Dílem podle této smlouvy se rozumí provedení monitoringu/přírodovědného průzkumu v části přírodní rezervace Káraný – Hrbáčkovy tůně a jejího ochranného pásma v oblasti Arazymových tůní (plocha průzkumu je vymezena v mapové příloze), zájmové území se nalézá v k.ú. Sedlčánky v okrese Praha – východ a k.ú. Přerov nad Labem v k.ú. Nymburk. A dále provedení rešerše přírodovědných dat o vymezeném zkoumaném územní, o výsledcích rešeršního zkoumání bude vypracována rešeršní zpráva, která bude obsahovat soupis vyhledaných záznamů dokumentů s komentářem. Přírodovědný průzkum bude zpracován pro následující skupiny: obojživelníci, plazi, ryby, vodní měkkýši; dále bude proveden botanický a cenologický průzkum a orientační biologický průzkum ostatních skupin (chráněné a ohrožené druhy, druhy významné pro dané území, diagnostické druhy společenstev, invazivní a expanzivní druhy). Cenologický průzkum bude obsahovat zmapování výskytu biotopů dle klasifikace vegetace a stanovišť uvedené v Katalogu biotopů České republiky a určení výskytu evropsky významných typů přírodních stanovišť, uvedených v příloze I směrnice o stanovištích č. 92/43/EHS, včetně mapového výstupu se zákresem biotopů dle Katalogu biotopů České republiky a případně evropských stanovišť). U obojživelníků, ryb, vodních měkkýšů, chráněných a ohrožených druhů, druhů významných pro dané území, invazivních a expanzivních druhů bude uveden odhad početnosti (u ryb bude odhadnuta velikost a stáří obsádky) a detailní lokalizace - mapový zákres např. do katastrální mapy. Přírodovědný průzkum obojživelníků bude zpracován v souladu s principy doporučenými metodikou: Kolektiv autorů; 2006: Metodiky monitoringu obojživelníků AOPK ČR: (dostupnou na www.biomonitoring.cz). Průzkum bude zpracován reprezentativně pro celý rok, terénní šetření budou prováděna v příhodném období tak, aby byl adekvátně podchycen výskyt druhů výše uvedených skupin a dalších významných druhů s předpokladem výskytu v zájmovém území. O provedeném monitoringu/průzkumu bude vyhotovena závěrečná zpráva shrnující zaznamenané výsledky za celé období, včetně uvedení termínů jednotlivých návštěv a prováděných šetřeních, ve zprávě budou vyvozeny závěry o přírodovědné, vědecké a ekologické hodnotě a významu zkoumaného území, a to v kontextu se staršími přírodovědnými údaji o území, zároveň bude navržen vhodný způsob péče o přírodovědné hodnoty na předmětné ploše. Nálezová data budou každoročně zhotovitelem zadána do Aplikace pro sběr dat – Nálezové databáze AOPK ČR.

  - Součástí díla jsou také práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.

Článek 2

Doba a způsob plnění díla a jeho předání

  - Místem předání díla je podatelna Středočeského kraje, v sídle Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

  - Zhotovitel je povinen provést monitoring bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak je ve smlouvě ujednán a upřesněn při předání ZCHÚ.

  - Zhotovitel je povinen s ohledem na předmět ochrany, velikost území, dobu trvání smlouvy atp. provést minimálně jedno terénní šetření v termínu do 31.8.2020. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně s týdenním předstihem termín každého prováděného terénního šetření na lokalitě na kontaktní e-mail polesna@kr-s.cz. Objednatel si vyhrazuje právo účasti při tomto terénním šetření. Zhotovitel se dále zavazuje ke zpracování protokolů ze všech provedených terénních šetření v předmětné lokalitě. Tyto protokoly budou objednateli zaslány rovněž na uvedený kontaktní e-mail, bezprostředně po zpracování výsledků, nejpozději však do 14 dnů od provedeného terénního šetření a dále budou součástí odevzdávaných zpráv z monitoringu/ zprávy z přírodovědného průzkumu. Protokoly budou obsahovat především datum návštěvy lokality, údaje o počasí, nalezených druzích a vykonaných činnostech (např. umístění zemních pastí, smýkání, posleších atp.).

  - Zhotovitel zpracuje a objednateli protokolárně předá nejpozději do 31. 10. 2018 rešeršní zprávu. Zprávu o výsledku rešeršní práce bude vyhotovena v listinné podobě v jednom pare a v elektronické podobě v jednom vyhotovení na CD nebo DVD. Zhotovitel zpracuje a objednateli protokolárně předá nejpozději do 31. 10. 2019 závěrečnou zprávu shrnující zaznamenané výsledky za celé období průzkumu. Závěrečnou zprávu předá v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a v elektronické

  - podobě v jednom vyhotovení na CD nebo DVD. Zhotovitel předá textové dokumenty ve formátu *.doc (MS Word 2000 a vyšší) a PDF, tabulky ve formátu *.xls (MS Excel 2000 a vyšší), databáze *.mdb (MS Access 2000 a vyšší). Geografická data ve formátu *.shp. Data budou předána na médiích CD nebo DVD.

  - Objednatel dílo do 15 dnů od jeho předání zhotovitelem posoudí a v případě, že bude zpracován v rozsahu a způsobem dle uvedených požadavků, protokolárně jej převezme. V opačném případě písemně vyzve zhotovitele k odstranění zjištěných nedostatků do 15 dnů od doručení výzvy. V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě neodstranění vytčené nedostatky, objednatel je oprávněn dílo nepřevzít a odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem.

  - Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vytčené vady, nebude mu vyplacena sjednaná cena díla.

  - V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění (nepříznivé počasí, nedostatek finančních prostředků na úhradu ceny díla atd.), je každá z obou stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu jakmile se o nich dozví. Vyžádá-li si vznik této skutečnosti změnu smlouvy, bude smlouva upravena písemným dodatkem.

Článek 3

Odměna za plnění, úhrada nákladů

  - Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle uvedených požadavků cenu, která činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH, tj. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč včetně DPH v roce 2019, [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH, tj. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč včetně DPH v roce 2020. Celková cena činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH, tj. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč včetně DPH. Cena díla vč. DPH se v této smlouvě rozumí celkovou cenou díla. (Vyplní účastník, je-li plátce DPH.)

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle uvedených požadavků cenu, která činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč v roce 2019, [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč v roce 2020. Celková cena díla činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč. (Vyplní účastník, není-li plátce DPH.)

Tato cena odpovídá nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Tato sjednaná celková cena je konečná a maximální.

| Položka | Jednotka | Počet jednotek za dobu trvání smlouvy | Cena v Kč za jednotku | Cena celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rešerše o území | 1 ha | 0,2 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Herpetopogický průzkum | 1 ha | 0,2 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Malakologický průzkum | 1 ha | 0,1 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Ichtyologický průzkum | 1 ha | 0,1 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Botanický průzkum | 1 ha | 0,2 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Orientační biologický průzkum | 1 ha | 0,2 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| Cenologický průzkum | 1 ha | 0,2 | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

  - Dohodnutá cena zahrnuje i veškeré náklady zhotovitele související s plněním předmětu smlouvy.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace

  - Faktura na úhradu ceny za konečná plnění podle bodu 3.1 této smlouvy bude vystavena zhotovitelem a předána objednateli současně s protokolárním převzetím díla dle bodu 2.5., nejpozději však do 14 dní ode dne podpisu protokolu o převzetí díla oběma smluvními stranami.

  - Faktura bude mít tyto minimální náležitosti: bude zpracována v tištěné podobě, bude obsahovat označení faktury a její číslo, název „Monitoring v části přírodní rezervace Káraný-Hrbáčkovy tůně a jejím ochranném pásmu“, identifikační číslo a sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, DPH (je-li zhotovitel plátce DPH), bankovní spojení, označení předmětu smlouvy, položkový rozpočet prací (cena za plošnou měrnou jednotku pro jednotlivé druhy prací) a vyfakturovanou částku a dále veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.

  - Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 dnů po jejím obdržení objednatelem.

  - Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje; faktura v takovém případě pozbývá splatnosti.

Článek 5

Smluvní pokuta

  - Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle bodu 2.4. této smlouvy je stanovena ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta za vady díla je stanovena ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel neodstraní vytčené vady díla v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele k jejich odstranění.

  - Úhradou kterékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením závazku zhotovitele, za který je smluvní pokuta stanovena.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli a provést zápočet svých pohledávek za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednatelem.

  - V případě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodů uvedených v čl. 6. odst. 6.3. písm. c), d) této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 35 % z celkové ceny díla.

Článek 6

Ostatní ujednání

  - Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 2 let, která počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby.

  - Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou, přičemž objednatel uhradí zhotoviteli skutečně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku smlouvy a zhotovitel předá objednateli všechny výsledky řešení a prováděné dílo ke dni zániku smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti zhotovitelem považují smluvní strany zejména

- neoznámení provedení terénního šetření ve lhůtě dle čl. 2, odst. 2.3. této smlouvy,

- neprovedení oznámeného terénního šetření,

- nepředání díla ve lhůtě dle čl. 2, odst. 2.4 této smlouvy,

- neodstranění zjištěných nedostatků dle čl. 2, odst. 2.5. této smlouvy nebo ustanovení čl. 6, bod 6.7., kdy dílo nebude z důvodu přetrvávajících vad, nekompletnosti či neodpovídající kvality objednatelem převzato, nebo je-li z jednání zhotovitele zřejmé, že dílo není možno dokončit ve sjednaném termínu nebo ve sjednané kvalitě

- nedodržení dalších termínů určených zhotoviteli touto smlouvou nebo určených objednatelem na základě některého ustanovení této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy nebude zhotoviteli uhrazena cena díla dle čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, ani náklady vynaložené na provádění díla.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k plnění předmětu smlouvy a poskytnout zhotoviteli podklady potřebné k plnění předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy.

  - Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené vlastní činností při provádění díla.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo v nedostatečné kvalitě, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel bezplatně odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že z jednání zhotovitele je zřejmé, že dílo není možno dokončit ve sjednaném termínu nebo ve sjednané kvalitě, je objednatel oprávněn od smlouvy v souladu s čl. 6, bod 6.3. odstoupit.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

  - Práva a povinnosti smluvních stran neupravených touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Veškeré změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnými a číslovanými dodatky ke smlouvě.

  - Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.

  - Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou se doručují prostřednictvím datové schránky nebo poštovní přepravou do vlastních rukou na adresy smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě doručování písemností do vlastních rukou se toto doručování bude přiměřeně řídit zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní písemnosti technického charakteru se doručují prostřednictvím kontaktních osob oprávněných jednat v technických věcech na e-mailové adresy uvedené v této smlouvě. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv případně dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, nepřesáhne-li celková cena díla bez DPH částku 50.000,- Kč.

## Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na podkladě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek, přičemž si obě strany tuto smlouvu před jejím podpisem pozorně přečetly a je jim srozumitelná ve všech ustanoveních a jejich důsledcích, na důkaz čehož opatřují smlouvu svými podpisy.

  - Tato smlouva se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 009-04/2019/RK ze dne 28. 1. 2019.

| V ……….. dne ........................... ............................................. za objednatele | V ……….. dne ........................... ............................................. za zhotovitele |
| --- | --- |

Příloha č. 1 – Mapový zákres ploch průzkumu v přírodní rezervaci Káraný - Hrbáčkovy tůně a jejím ochranném pásmu: