SMLOUVA O DÍLO

č. 236/00659771/2019

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]malíř interiérů

IČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

ČÚ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], Banka: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „zhotovitelé“)

a

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

zastoupená ředitelem školy: Mgr. Milanem Lehockým

IČO : 00659771

DIČ: CZ 00659771

se sídlem: Dubno, 261 01 Příbram 1

(dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Provedení opravy maleb a nátěrů této smlouvy zavazují plnit níže uvedené podmínky.

1. Dodavatel se zavazuje zhotovit odběrateli dále uvedené dílo podle této smlouvy, řádně a v dohodnuté době, podle platných technických norem, na svůj náklad a nebezpečí.

Termín zahájení prací: 1. července 2019

Termín dokončení: nejpozději do 16.8.2019.

2. Odběratel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a zaplatit cenu za jeho provedení.

3. Cenové ustanovení.

Cena je stanovena vzájemnou dohodou na maximální výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč. Cena díla je konečná a nebude se dále zvyšovat.

Specifikace výměr, ceny a technologických postupů:

Kuchyně

Výdejna, myčka, varna

350 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

150 m² - oškrabání poškozených maleb

150 m² - penetrace oškrabaných maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

350 m² - protiplísňový nástřik Fungicid

Montáž a demontáž krycích folií a plachet (vč. použitého materiálu)

Celkem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč

WC u jídelny

110 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

110 m² - penetrace nových omítek a oškrabaných maleb

Celkem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč

Škola

Škola – učebny celé (č. 105, 109, 901, 905), učebny sokle (206, 210)

440 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

12 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

180 m² - akrylový nátěr soklů v dohodnutém barevném odstínu

vč. tmelení plastickým tmelem

Úklid po malířských pracích

Celkem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč

Dílny

Leptárna

22 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

22 m² - oškrabání poškozených maleb

22 m² - penetrace oškrabaných maleb

3 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou BLOCK

18 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Úklid po malířských pracech                                                                                            :

Celkem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Šatna č. 8

74 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou BLOCK

45 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Zakrývání nábytku a úklid po malířských pracích

Celkem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč

WC – UOV, personál, úklidové komory (2x)

60 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin a skvrn akrylovou barvou BLOCK

36 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Úklid po malířských pracích

Celkem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč

Šatna č. 2, chodby, schodiště – suterén, šatna dívek – přízemí

40 m² - základní a vrchní nátěr soklů synt. emailem

Úklid po malířských pracích

Celkem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Domov mládeže

Velký pokoj 6x (9, 11, 12, 13, 28, 29)

400 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

20 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

100 m² - oškrabání poškozených maleb

100 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Celkem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Malý pokoj 4x (3, 17, 31, 33)

200 m² - malby Remalem v dohodnutém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

40 m² - oškrabání poškozených maleb

40 m² - penetrace oškrabaných maleb

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Celkem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Koupelny (3x) a WC (1x)

200 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

100 m² - oškrabání poškozených maleb

100 m² - penetrace oškrabaných

3x protiplísňový přípravek Fungisan

Úklid po malířských pracích

Celkem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Kuchyňka 1. patro

30 m² - malby Remalem v bílém barevném odstínu

vč. tmelení plastickou sádrou

2 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK (včetně

oškrabání poškozené malby)

10 m² - oškrabání poškozených maleb

10 m² - penetrace oškrabaných

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Celkem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč

Ředitelství

Chodba 1. patro - vlevo

80 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

50 m² - oškrabání poškozených maleb

50 m² - penetrace oškrabaných maleb

50 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

50 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích

Celkem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Chodba přízemí – vpravo + opravy soklů u vstupu BPČ

90 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

50 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

50 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

5 m² - opravy linkrusty

Úklid po malířských pracích

Celkem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Přízemí – vstup do garáže, patro – průchod: krček 1 + 2 (2 bez sokle)

66 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

30 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

25 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

25 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích

Celkem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Chodba od nápojových automatů po galerii

128 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

30 m² - oškrabání poškozených maleb

30 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném

Úklid po malířských pracích

Celkem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Škola – hlavní vchod

120 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

40 m² - oškrabání poškozených maleb

40 m² - penetrace oškrabaných maleb

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

42 článků - obroušení, odmaštění, základní a vrchní nátěr radiátorů (3 ks)  (vč. potrubí) synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských

Celkem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč

Galerie - odpočívárna

160 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

10 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

60 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

60 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném

Úklid po malířských pracích a zakrytí fólií (vč. ceny fólie)

Celkem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč

Chodba k dílnám

50 m² - malby Remalem v bílém odstínu vč. tmelení

plastickou sádrou

5 m² - izolace proteklin akrylovou barvou BLOCK

20 m² - základní nátěr soklů akrylovou barvou

20 m² - nátěr soklů synt. emailem v dohodnutém barevném odstínu

Úklid po malířských pracích

Celkem:  [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč

Cena celkem:	             				       [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč

Cena plnění je maximální, tj. není ji možno za žádných okolností překročit.

4. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla budou faktury vystavené zhotovitelem.

Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo smlouvy,

- číslo faktury,

- datum vystavení faktury,

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

- účel platby

- fakturovaná částka,

- razítko a podpis oprávněné osoby

- odkaz na číslo smlouvy, tj. č. 236/00659771/2019.

Zhotoviteli bude poskytnuta záloha na nákup barev ve výši 60.000,- Kč na základě vystavené zálohové faktury se čtrnáctidenní splatností:

Konečná faktura bude uhrazena po předání díla na základě předávacího protokolu a bude splatná do 14ti dnů ode dne doručení objednateli na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno, Dubno 100, 261 01  Příbram 1

5. Odpovědnost za vady:

- Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, právními předpisy, závaznými technickými normami a následnými písemnými ujednáními smluvních stran.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání zhotovitelem a převzetí objednatelem. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá, pouze pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Objednatel je povinen si nejpozději při předání dílo řádně prohlédnout a případné vady a nedodělky uvést v protokolu o předání a převzetí. Objednatel bere na vědomí, že v případě neuvedení vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí zaniká jeho právo domáhat se pro takové neuvedené vady a nedodělky nároků z titulu odpovědnosti za vady a/nebo odpovědnosti za škodu, ledaže by šlo o vady skryté.

- Na skryté vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je objednatel povinen nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění písemně upozornit zhotovitele a vyzvat jej k jejich odstranění.

- Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k jejich odstranění.

- Smluvní pokuty:

- V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky dle této smlouvy vzniká objednateli povinnost uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den prodlení, maximálně však 5 % z celkové ceny díla.

- Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost kterékoli ze smluvních stran zaplatit smluvní pokutu.

- Odstoupení od smlouvy:

- Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě porušení kterékoliv povinnosti objednatele sjednané v této smlouvě, zejména v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele pro dokončení díla.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení zhotovitele s předáním díla překračujícím 15 kalendářních dnů.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy, kromě nároku na úhradu smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.

- Odstoupení m některé ze smluvních stran od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení.

- Vyšší moc:

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy, a které nemohla dotčená smluvní strana při podpisu této smlouvy předpokládat ani jim bez vynaložení nepřiměřených prostředků zabránit.

- Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna bez zbytečného odkladu písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení. Marné uplynutí této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

- Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se přerušuje účinnost této smlouvy a smluvní strany nejsou povinny si po tuto dobu navzájem plnit své závazky z této smlouvy.

- Jestliže okolnost vyšší moci bude trvat déle než 5 měsíců, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.

- Závěrečná ustanovení:

- V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

- Doložka o registraci smlouvy

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí škola (objednatel) neprodleně po podpisu smlouvy. Škola (objednatel) se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle poskytovateli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama obdrží potvrzení, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku a s ID datové schránky zhotovitele. V takovém případě potvrzení od správce registru smluv obdrží obě smluvní strany zároveň.

- Doložka o účinnosti smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]dne: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zhotovitel:                        					       Objednatel:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

.......................................						............................................

Mgr. Milan Lehocký

zhotovitel 		 						objednatel