PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Č. Příkazce …………….., č. Příkazníka ……………….

dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce

Obchodní firma:	Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: 	Zavidov 117, 270 35 Petrovice

IČ: 	71209859

bankovní spojení: 	KB Rakovník, a.s.

číslo účtu: 	51-5421110227/0100

Zastoupený:	Mgr. Hana Rusňáková, ředitelka p.o.

Kontaktní osoba:	Mgr. Hana Rusňáková, ředitelka p.o.

tel: +420 313 543 041, e-mail: h.rusnakova@domovzavidov.cz

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník

Obchodní firma:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Se sídlem:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

DIČ:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Bankovní spojení:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Číslo účtu: 	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zápis v rejstříku:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Zastoupený:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Oprávněná kontaktní osoba:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

tel.:+420 [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „Příkazník“)

Příkazce a Příkazník (dále společně jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“)

Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Příkazníka pro Příkazce na jeho účet zařizovat za úplatu níže uvedené právní jednání, úkony a činnosti spočívající v poskytování služeb souvisejících s akcí „Snížení energetické náročnosti objektu Domov Domino“, spolufinancovanou ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“), resp. Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“). Předmětem Smlouvy je dále závazek příkazníka poskytovat související poradenské a konzultační služby a závazek Příkazce zaplatit dohodnutou úplatu.

  - Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý sjednanou činnost provádět.

  - Příkazník provede a zajistí pro Příkazce zpracování a podání projektových žádostí (dle prioritní osy 5.1.a a 5.1.b) včetně manažerského řízení přípravy, administrace dotace během realizace projektu, koordinační činnost k závěrečnému vyhodnocení akce a manažerské řízení během udržitelnosti projektu a to v následujícím rozsahu:

- Podání projektových žádostí:

- Příprava projektové žádosti a její zpracování tak, aby byla zabezpečena maximální úspěšnost projektu s cílem dosáhnout co nejvyšší možné podpory.

- Zajištění veškerých podkladů a náležitostí k úplnosti žádosti.

- Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy.

- Prohlášení o plátcovství DPH.

- Zpracování a podání projektové žádosti v tištěné podobě i v elektronickém prostředí MS 2014+ a případné doplnění žádosti.

- Platbu za zpracování a podání projektové žádosti nebudeme požadovat, pokud nebude dotace poskytnuta

- Manažerské řízení přípravy projektů:

- Manažerské řízení v průběhu celého procesu podání žádosti, její akceptace a v době hodnocení projektu – komplexní zabezpečení požadavků Fondu.

- Zpracování finanční a ekonomické analýzy pro potřeby CBA.

- Zpracování kumulativního rozpočtu (technicko-ekonomická analýza).

- Koordinace zpracování dokumentace pro stavební povolení, resp. provedení stavby v souladu s energetickým posudkem a EŠOB, kontrola a optimalizace navrhovaného rozpočtu.

- Zpracování veškerých dalších podkladových studií a analýz, mimo energetických posudků, dle specifických požadavků a typu projektu, nezbytných pro podání žádosti o dotaci.

- Jednání se SFŽP v době akceptace projektové žádosti a v době hodnocení projektu – zabezpečení požadavků Fondu a případné doplnění žádosti.

- v době hodnocení projektu – zabezpečení požadavků Fondu a případné doplnění žádosti.

- Administrace dotací během realizace projektu:

- Kompletace podkladů k vydání změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD), zejména uzavřených smluv s dodavateli, dokumentací zadávacích řízení, provedení aktualizace rozpočtu, dle velikosti projektu aktualizace CBA, vypracování čestných prohlášení a dalších nutných dokumentů dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory.

- Zpracování a podání žádosti o změnu RoPD v aplikaci MS2014+.

- Vypracování a podání dvou žádostí o platbu (ŽOP) v aplikaci MS2014+. Předpoklad podání první ŽOP je v průběhu realizace, druhé ŽOP po ukončení realizace.

- Sestavení přehledu financování a způsobilosti jednotlivých faktur po profinancování ŽOP za účelem správného zaúčtování dotace.

- Zpracování průběžných zpráv o realizaci projektu (ZoR) a jejich podání v aplikaci MS2014+ a doložení propagace akce.

- Konzultace změnových listů z hlediska požadavků kladených OPŽP

- Návštěva KD na vyžádání.

- Zajištění další komunikace s poskytovatelem dotace, např. předložení dokladů o úhradě faktur, změnových listů, dodatků ke smlouvě o dílo atp.

- Propagace - zajištění tiskových podkladů pro výrobu plakátu pro propagaci akce dle pravidel OPŽP. Výrobu a umístění plakátu zajistí příjemce podpory.

- Pozn.: Dle pravidel OPŽP příjemce podpory umístí alespoň jeden plakát s informacemi o projektu v minimální velikost A3 na místě snadno viditelném pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy, a to do 1 měsíce po zahájení fyzické realizace projektu. Plakát bude vyvěšen po celou dobu průběhu fyzické realizace projektu, nejméně však 3 měsíce.

- Koordinační činnost k závěrečnému vyhodnocení akce:

- Vypracování stanoviska energetického specialisty s vyhodnocením dopadu provedených opatření na energetickou náročnost objektu a doložením ekologických přínosů akce. Jako podklad pro vypracování stanoviska bude sloužit původní energetický posudek a nová spotřeba energie za období po realizaci projektu. Stanovisko bude zpracováno dle závazného vzoru OPŽP.

- Kompletace podkladů k ZVA, zejména:

- Podklady k doložení zavedení energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

- Technické listy případně další vyžádané dokumenty dokládající plnění podmínek poskytovatele dotace.

- Vyplnění formuláře „ZVA – vratky, odvody a jiné příjmy“ dle závazného vzoru OPŽP.

- Vypracovávání závěrečné zprávy o realizaci projektu a její podání v aplikaci MS2014+.

- Manažerské řízení během udržitelnosti projektu:

- Zprávy o udržitelnosti

- Zajištění monitorovacích zpráv po celou dobu udržitelnosti projektu, tzn. po dobu 5 let od předložení závěrečného vyhodnocení akce.

- Zajištění veškeré další komunikace s poskytovatelem dotace po dobu udržitelnosti.

  - Uvedené činnosti zahrnují všechny činnosti nutné k poskytnutí služby, která je předmětem této Smlouvy. Služby příkazníka nezahrnují činnosti související s řádným zaúčtováním dotace.

Doba a místo plnění předmětu Smlouvy

- Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti dle čl. I. odst. 1 a 3 této Smlouvy ode dne podpisu Smlouvy po dobu realizace projektu a splnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy v souladu s podmínkami dotace a v termínech dohodnutých s Příkazcem. Průběh realizace bude v souladu s harmonogramem uvedeným v žádosti o dotaci, případně jeho odsouhlasenými změnami ze strany SFŽP, resp. MŽP.

- Místem plnění je sídlo Příkazce: Zavidov 117, 270 35 Petrovice

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Příkazník je povinen při poskytování služeb pro vyřízení věci dle této Smlouvy postupovat s odbornou péčí a v zájmu příkazce a podle pokynů Příkazce. Příkazník je při plnění předmětu Smlouvy povinen řídit se pokyny Příkazce, oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu Smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce. Nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení Příkazce, postupuje příkazník podle původních pokynů Příkazce.Obdrží-li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to písemně – elektronickou formou a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Příkazce trvá pokynem daným písemně – elektronickou formou. Současně v takovém případě neodpovídá Příkazník za škodu, která Příkazci vznikne.

  - Příkazník je oprávněn použít ke splnění předmětu smlouvy i jiných osob, přičemž odpovídá Příkazci za jejich řádné splnění předmětu smlouvy v plném rozsahu.

  - Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech záležitostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s prováděním předmětných služeb podle této Smlouvy. Příkazník použije všechny materiály, které obdrží od Příkazce v souvislosti s plněním Smlouvy výhradně pro splnění účelu smlouvy.

  - Příkazník je povinen uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s činností podle této Smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou pro činnosti dle čl. I. této Smlouvy. Po dokončení činností předá Příkazník bez zbytečného odkladu doklady související s předmětem Smlouvy Příkazci společně s doklady, které pro Příkazce převzal od třetí osoby.

  - Pokud Příkazník před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto elektronickou poštou odešle Příkazci k posouzení a vyjádření, příp. ke schválení, je Příkazce povinen se k navrženým úkonům bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) vyjádřit.

  - Příkazce je povinen předat včas Příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit Příkazník v rámci poskytování služeb. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi tuto součinnost.

  - Příkazce se zavazuje vystavit Příkazníkovi včas plnou moc ve věci zastupování Příkazce v činnostech uvedených v čl. I. této Smlouvy.

  - Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost Příkazníka a poskytovat mu během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou součinnost, zejména předat Příkazníkovi včas všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy.

  - Příkazce je povinen Příkazníkovi vyplatit dle ustanovení této Smlouvy včas a ve stanovené výši odměnu podle daňového dokladu vystaveného Příkazníkem.

  - Výsledky poskytnutých služeb na základě této Smlouvy (zejména všechny textové šablony a elektronické dokumenty vytvořené Příkazníkem) jsou výhradním vlastnictvím Příkazce.

Cena, platební podmínky

  - Cena za plnění předmětu Smlouvy se sjednává v celkové výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH (slovy: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] korun českých). K této ceně bude připočítána DPH dle platných právních předpisů.

  - Odměna za poskytnuté služby bude uhrazena následovně:

  - Odměna Příkazníka za činnosti dle čl. I, odst. 1 a 3 písm. a) a b) „Podání projektových žádostí a Manažerské řízení přípravy projektů“ je smluvními stranami sjednána ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč bez DPH a bude Příkazcem uhrazena po úspěšném podání a akceptace žádostí.

  - Odměna Příkazníka za činnosti dle čl. I, odst. 1 a 3 písm. c) „Administrace dotací během realizace projektu“ je smluvními stranami sjednána ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč bez DPH a bude Příkazcem uhrazena v průběhu stavby.

  - Odměna Příkazníka za činnosti dle čl. I, odst. 1 a 3 písm. d) „Koordinační činnost k závěrečnému vyhodnocení akce“ je smluvními stranami sjednána ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH a bude Příkazcem uhrazena po odevzdání ZVA (max. do 15 měsíců od ukončení projektu).

  - Odměna Příkazníka za činnosti dle čl. I, odst. 1 a 3 písm. e) „Manažerské řízení během udržitelnosti projektu“ je smluvními stranami sjednána ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]Kč bez DPH a bude Příkazcem uhrazena průběžně 1x za rok [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH vždy po odevzdání monitorovací zprávy po dobu 5 let od předložení ZVA.

  - V odměně uvedené v čl. IV. odst. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka spojené s plněním předmětu smlouvy.

  - Splatnost daňových dokladů (faktur) smluvní strany sjednaly v délce 30 dnů ode dne vystavení Příkazníkem. Platba, na kterou Příkazníkovi vznikl dle této smlouvy nárok, se považuje za včas uhrazenou, bude-li poslední den dohodnuté lhůty splatnosti účtovaná částka připsána na účet Příkazníka.

- Faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat zákonné náležitosti nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je Příkazce oprávněn vrátit jej zpět a požadovat vystavení nové faktury. Počínaje dnem doručení opravené faktury začne plynout nová lhůta splatnosti.

IV.

Záruka

  - Příkazník odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek této smlouvy.

  - V případě chyby nebo vady v poskytnuté službě na straně příkazníka je tento povinen bez odkladu tuto chybu či vadu odstranit na vlastní náklady a předat příkazci bezchybné vyřízení věci ve lhůtě do 14 dnů od doručení reklamace či oznámení o zjištění vady.

  - Smluvní strany se dohodly s přihlédnutím ke všem okolnostem smlouvy, že maximální výše náhrady škody, kterou je oprávněn příkazce na příkazníkovi požadovat, odpovídá ceně služeb za obstarání záležitostí uhrazených příkazcem podle této smlouvy příkazníkovi.

- V.

Závěrečná ustanovení

  - Příkazník souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem a dále se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na profilu příkazce.

  - Příkazník je oprávněn poskytovat při nabídce poradenských služeb jako reference následující typy údajů:

- název projektu,

- název klienta,

- dobu a rozsah poskytnutých služeb a stručný popis vykonané práce v rozsahu poskytovaných činností podle této smlouvy

  - Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může ukončit platnost smlouvy výpovědí; účinky výpovědi nastávají posledním dnem kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

  - Právní vztahy touto smlouvu blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této Smlouvy mezi příkazcem a příkazníkem je obecný soud příkazníka.

  - Jakákoliv změna v této Smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.

  - Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech o stejné právní síle originálu, přičemž Příkazce obdrží dvě vyhotovení (paré) a jedno vyhotovení obdrží Příkazník.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran. Vzhledem k tomu, že se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, které provede Příkazce.

  - Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem Smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

| V ………………………………. dne ………………………. |  | V ………………………………….. dne ……………………… |
| --- | --- | --- |
| Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb Mgr. Hana Rusňáková, ředitelka Příkazce |  | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Příkazník |